Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2025гг.

Бизнес-план

УТВЕРЖДАЮ. руководитель организации АО «Читаэнергосбыт». _________________ «___» ___________ 2019 г.. М.П..

Чита, 2019 год

0. Общая информация о предприятии

# 0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

| 1. | Наименование компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт» |  |
|  | Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт» |  |
| 2. | Адреса: |  |
|  | Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
| 3. | Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98 |  |
| 4. | ИНН 7536066430 |  |
| 5. | КПП 753601001 |  |

1. Резюме

  - Цель инвестиционного проекта.

В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить АСКУЭ в МКЖД.

  - Стратегия достижения цели.

Общество планирует внедрить АСКУЭ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объект реализации

С целью сокращения инвестиционных затрат Обществом были предварительно выбраны 1 553 МКЖД в разных населенных пункта Забайкальского края и г. Читы, в которых удельная доля общедомовых нужд от общего потребления электрической энергии имеет наибольшее значение. МКЖД не являются аварийными и ветхими и содержат не менее 20 квартир в доме. ОДН в рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 4,23 кВтч/кв.м., что выше в 1,7 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Проект реализации:

| № п/п | Объект реализации |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудование в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения |
| 2 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения |

Ожидаемый результат:

Внедрение АСКУЭ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы позволит:

- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных;

- увеличение полезного отпуска потребителей;

- получение достоверных данных коммерческого учета;

- получение данных по параметрам качества электрической энергии;

- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета;

- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы;

- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю;

- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала;

- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии;

- улучшение платежной дисциплины;

- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов;

- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты;

- создание положительного имиджа компании;

- снятие разногласий с сетевыми организациями.

# 1.3. Факторы риска.

Основные риски при реализации проекта:

| Вид риска | Характеристика | Способы хеджирования |
| --- | --- | --- |
| Ценовой | Вероятность существенного роста цен на строительные материалы | Будут проводиться закупочные процедуры, цена сделки будет фиксированной. |
| Финансовый | Вероятность недостаточности финансирования в 2016-2025гг. | 1. Работа по включению в тариф соответствующей доли средств, необходимых для уплаты контрагенту. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования задолженности под обеспечение имущества. |
| Процентный | Существенный рост процентной ставки по привлеченным средствам | 1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в кредитном договоре. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования при резком повышении процентной ставки |
| Имущественный | Высокая вероятность несвоевременного введения либо приостановка введения в строй объектов | Контроль строительства, введение в договоры подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию |
| Правовой | Вероятность юридических ошибок в договоре | Проведение юридической экспертизы |
| Валютный риск | Риск резких колебаний курсов иностранных валют | Определение стоимости строительства в российских рублях. |

# 1.4. Объем финансирования.

Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного отключения и т.д. составит:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрения АСКУЭ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2025г. | 1 279 539 | 742 777 | 536 762 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 0 | 18 228 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2019 год | 2019 год | 81 012 | 43 480 | 37 532 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2020 год | 2020 год | 136 412 | 59 682 | 76 729 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2021 год | 2021 год | 144 815 | 86 965 | 57 850 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2022 год | 2022 год | 151 425 | 115 928 | 35 497 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2023 год | 2023 год | 161 811 | 132 425 | 29 386 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2024 год | 2024 год | 183 757 | 135 095 | 48 662 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2025 год | 2025 год | 206 531 | 155 644 | 50 887 |

# Необходимый объем финансирования:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 152 890 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 43 480 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 136 412 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 59 682 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 144 815 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 86 965 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 151 425 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 115 928 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 161 811 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 132 425 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 183 757 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 135 095 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 206 531 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 155 644 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 13% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2016-2025 гг.

1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта.

1.	Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству потребления;

2. Повышение уровня собираемости платежей;

3.	Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг;

4.	Создание рабочих мест на период реализации проектов;

5.	Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой надбавки;

6.	Повышение производительность труда и имидж компании;

7. Повышение имиджа компании.

2. Сведения о проекте (бизнес-идея)

Описание проблемы и необходимости реализации проекта:

В настоящее время на территории Забайкальского края и г. Читы в сфере коммунального хозяйства не выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной.

В рамках программы "Об утверждении государственной программы Забайкальского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Забайкальском крае (2014 - 2020 годы)" Подпрограммы "Создание условий для повышения энергетической эффективности в жилищном фонде" (утв. Постановление Правительства Забайкальского края от 18 февраля 2014 г. №78) были предусмотрены мероприятия на обеспечение многоквартирных домов 100% приборами учета в течение 2014-2015 гг.

В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья).

Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%.

Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на общедомовые нужды являются:

- отсутствие 100% обеспечения приборами учета;

- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри квартир;

- хищение электрической энергии;

- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков;

- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации

Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически осуществляют хищение электрической энергии.

Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.

Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона.

Согласно п. 5 ст. 12 «Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.

В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий».

Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах.

АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии и мощности на территории Забайкальского края, обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.

Для реализации стандартов обслуживания клиентов, устранения выявленных нарушений, повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество планирует внедрить в проблемные МКЖД (с наибольшим ОДН, незаконным подключением к общедомовым сетям электрической энергии, изношенными ПУ и отсутствие их) автоматизированную систему коммерческого учета электрической энергии с заменой прибора учета с возможностью дистанционного отключения в рамках действующего законодательства в области электроэнергетики.

Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона «Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель проекта:

Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на территории Забайкальского края, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной привлекательности.

# Предполагаемые решения проблемы:

# Произвести внедрение автоматизированной системы коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома.

# Состав этапов для реализации инвестиционного проекта:

# 1.	Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКЖД, разработка и согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами;

# 2.	Проведение закупочных процедур;

# 3.	Оценка уровня цен;

# 4.	Реализация при поддержке Правительства Забайкальского края Программы внедрения АСКУЭ в МКЖД;

# 5.	Подведение промежуточных итогов реализации Программы;

# 6.	Отчет об итогах реализации Программы.

Объект реализации:

АИСКУЭ планируется внедрить в многоквартирные жилые дома с наиболее высокими объемами потребления по общедомовым приборам учета в количестве 1 553 домов. МКЖД не являются аварийными и ветхими и содержат не менее 20 квартир в доме.

ОДН во всех рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 4,23 кВтч/кв.м., что выше в 1,7 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам:

| # Год реализации | # Адрес | # Кол-во домов | # Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 81 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 652 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 054 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 839 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 201 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 260 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 25 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 543 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 320 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 54 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 150 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 54 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 28 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 263 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 468 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 077 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 48 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 12 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 256 |
|  | # Итого | # 189 | # 9 385 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 946 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 302 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 922 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 905 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 673 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 961 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 072 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 280 |
|  | # Итого | # 337 | # 14 061 |
| # 2019 | # г. Чита | # 75 | # 6 761 |
|  | # Итого | # 75 | # 6 761 |
| # 2020 | # г. Балей | # 5 | # 267 |
|  | # г. Борзя | # 1 | # 36 |
|  | # п. Новоширокинский | # 1 | # 64 |
|  | # п/ст. Билитуй | # 3 | # 195 |
|  | # п/ст. Даурия | # 13 | # 939 |
|  | # п/ст. Куанда | # 6 | # 250 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 1 | # 44 |
|  | # пгт. Дарасун | # 13 | # 830 |
|  | # пгт. Жирекен | # 22 | # 1 398 |
|  | # пгт. Карымское | # 11 | # 901 |
|  | # пгт. Кокуй | # 15 | # 951 |
|  | # пгт. Курорт-Дарасун | # 5 | # 352 |
|  | # пгт. Новая Чара | # 9 | # 534 |
|  | # пгт. Оловянная | # 2 | # 160 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 7 | # 504 |
|  | # пгт. Ясногорск | # 35 | # 3 061 |
|  | # с. Карповка | # 1 | # 66 |
|  | # с. Кука | # 3 | # 210 |
|  | # с. Маккавеево | # 1 | # 90 |
|  | # с. Смоленка | # 1 | # 56 |
|  | # с. Угдан | # 1 | # 75 |
|  | # Итого | # 156 | # 10 983 |
| # 2021 | # г. Чита | # 72 | # 5 517 |
|  | # пгт. Аксеново-Зиловское | # 2 | # 127 |
|  | # пгт. Амазар | # 2 | # 139 |
|  | # пгт. Атамановка | # 23 | # 1 566 |
|  | # пгт. Дровяная | # 4 | # 281 |
|  | # пгт. Золотореченск | # 2 | # 123 |
|  | # пгт. Новокручининский | # 8 | # 555 |
|  | # пгт. Новоорловск | # 16 | # 1 173 |
|  | # пгт. Первомайский | # 29 | # 1 736 |
|  | # Итого | # 158 | # 11 217 |
| # 2022 | # г. Чита | # 134 | # 11 293 |
|  | # Итого | # 134 | # 11 293 |
| # 2023 | # г. Чита | # 148 | # 11 602 |
|  | # Итого | # 148 | # 11 602 |
| # 2024 | # г. Чита | # 166 | # 12 861 |
|  | # Итого | # 166 | # 12 861 |
| # 2025 | # г. Чита | # 190 | # 14 149 |
|  | # Итого | # 190 | # 14 149 |
|  | # Итого | # 1 553 | # 102 312 |

Перечень адресов МКЖД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по населенным пунктам – Приложении №2. Перечень объектов для внедрения АСКУЭ и сроки работ будут корректироваться на основании информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН и обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и интервала между поверками.

За основу стоимости внедрения АСКУЭ в МКЖД АО «Читаэнергосбыт», по результатам мониторинга рынка, взяты коммерческие предложения трех организаций ЗАО «ЭМИС», АО «Электротехнические заводы «Энергомера», ООО «ПромКом».

Наиболее выгоднее предложения поступило от ЗАО «ЭМИС», где стоимость по состоянию на 09.11.2017 составляет 10,54 тыс. руб. с учетом НДС на точку поставки. Коммерческие предложения представлены в Приложении №№3, 4, 5.

Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2016-2025гг.) осуществлен согласно индексов потребительский цен:

| Показатель | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |

Соответственно цена внедрение системы составит:

- на 2019 – 10,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2020 – 10,4 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2021 – 10,8 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2022 – 11,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2023 – 11,6 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2024 – 11,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2025 – 12,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС.

Стоимость внедрение системы составит: (по годам):

| # Год реализации | # Адрес | # Кол-во домов | # Кол-во квартир | # Стоимость, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 81 | # 496 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 652 | # 3 991 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 054 | # 12 573 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 839 | # 5 136 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 201 | # 1 230 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 260 | # 1 592 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 25 | # 153 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 543 | # 3 324 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 320 | # 1 959 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 54 | # 331 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 150 | # 918 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 54 | # 331 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 28 | # 171 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 263 | # 1 610 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 468 | # 2 865 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 077 | # 6 592 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 48 | # 294 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 12 | # 73 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 256 | # 13 809 |
|  | # Итого | # 189 | # 9 385 | # 57 447 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 946 | # 25 921 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 302 | # 2 657 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 922 | # 25 710 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 905 | # 7 963 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 673 | # 14 720 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 961 | # 17 254 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 072 | # 9 432 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 280 | # 20 061 |
|  | # Итого | # 337 | # 14 061 | # 123 719 |
| # 2019 | # г. Чита | # 75 | # 6 761 | # 67 510 |
|  | # Итого | # 75 | # 6 761 | # 67 510 |
| # 2020 | # г. Балей | # 5 | # 267 | # 2 764 |
|  | # г. Борзя | # 1 | # 36 | # 373 |
|  | # п. Новоширокинский | # 1 | # 64 | # 662 |
|  | # п/ст. Билитуй | # 3 | # 195 | # 2 018 |
|  | # п/ст. Даурия | # 13 | # 939 | # 9 719 |
|  | # п/ст. Куанда | # 6 | # 250 | # 2 588 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 1 | # 44 | # 455 |
|  | # пгт. Дарасун | # 13 | # 830 | # 8 591 |
|  | # пгт. Жирекен | # 22 | # 1 398 | # 14 470 |
|  | # пгт. Карымское | # 11 | # 901 | # 9 326 |
|  | # пгт. Кокуй | # 15 | # 951 | # 9 843 |
|  | # пгт. Курорт-Дарасун | # 5 | # 352 | # 3 643 |
|  | # пгт. Новая Чара | # 9 | # 534 | # 5 527 |
|  | # пгт. Оловянная | # 2 | # 160 | # 1 656 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 7 | # 504 | # 5 217 |
|  | # пгт. Ясногорск | # 35 | # 3 061 | # 31 682 |
|  | # с. Карповка | # 1 | # 66 | # 683 |
|  | # с. Кука | # 3 | # 210 | # 2 174 |
|  | # с. Маккавеево | # 1 | # 90 | # 932 |
|  | # с. Смоленка | # 1 | # 56 | # 580 |
|  | # с. Угдан | # 1 | # 75 | # 776 |
|  | # Итого | # 156 | # 10 983 | # 113 676 |
| # 2021 | # г. Чита | # 72 | # 5 517 | # 59 355 |
|  | # пгт. Аксеново-Зиловское | # 2 | # 127 | # 1 366 |
|  | # пгт. Амазар | # 2 | # 139 | # 1 495 |
|  | # пгт. Атамановка | # 23 | # 1 566 | # 16 848 |
|  | # пгт. Дровяная | # 4 | # 281 | # 3 023 |
|  | # пгт. Золотореченск | # 2 | # 123 | # 1 323 |
|  | # пгт. Новокручининский | # 8 | # 555 | # 5 971 |
|  | # пгт. Новоорловск | # 16 | # 1 173 | # 12 620 |
|  | # пгт. Первомайский | # 29 | # 1 736 | # 18 677 |
|  | # Итого | # 158 | # 11 217 | # 120 679 |
| # 2022 | # г. Чита | # 134 | # 11 293 | # 126 187 |
|  | # Итого | # 134 | # 11 293 | # 126 187 |
| # 2023 | # г. Чита | # 148 | # 11 602 | # 134 843 |
|  | # Итого | # 148 | # 11 602 | # 134 843 |
| # 2024 | # г. Чита | # 166 | # 12 861 | # 153 131 |
|  | # Итого | # 166 | # 12 861 | # 153 131 |
| # 2025 | # г. Чита | # 190 | # 14 149 | # 172 109 |
|  | # Итого | # 190 | # 14 149 | # 172 109 |
|  | # Итого | # 1 553 | # 102 312 | # 1 069 302 |

Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Внедрения АСКУЭ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2025г. | 1 069 302 |
| 1 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2016 год | 2016 - 2017 гг. | 57 447 |
| 2 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2018 год | 2018 год | 123 719 |
| 3 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2019 год | 2019 год | 67 510 |
| 4 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2020 год | 2020 год | 113 676 |
| 5 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2021 год | 2021 год | 120 679 |
| 6 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2022 год | 2022 год | 126 187 |
| 7 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2023 год | 2023 год | 134 843 |
| 8 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2024 год | 2024 год | 153 131 |
| 9 | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2025 год | 2025 год | 172 109 |

Визуальный эффект от внедрения АСКУЭ:

До реализации проекта:

После реализации проекта:

Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД г. Читы и Забайкальского края

Ожидаемый результат:

Внедрение системы АСКУЭ в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать разногласия по услугам по передаче.

3. Инвестиционный план

Инвестиционный период проекта 2016-2025гг.

Освоение капитальных вложений (без НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Освоение, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого освоение | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрения АСКУЭ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2025г. | 1 069 302 | 619 172 | 450 130 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2016 год | 2016 год | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 2017 год | 57 447 | 0 | 57 447 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2018 год | 2018 год | 123 719 | 11 489 | 112 230 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2019 год | 2019 год | 67 510 | 36 233 | 31 277 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2020 год | 2020 год | 113 676 | 49 735 | 63 941 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2021 год | 2021 год | 120 679 | 72 471 | 48 209 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2022 год | 2022 год | 126 187 | 96 607 | 29 581 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2023 год | 2023 год | 134 843 | 110 355 | 24 488 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2024 год | 2024 год | 153 131 | 112 579 | 40 552 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможностью дистанционного отключения 2025 год | 2025 год | 172 109 | 129 703 | 42 406 |

Финансирование капитальных вложений (с НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрения АСКУЭ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2025г. | 1 279 539 | 742 777 | 536 762 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 0 | 18 228 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2019 год | 2019 год | 81 012 | 43 480 | 37 532 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2020 год | 2020 год | 136 412 | 59 682 | 76 729 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2021 год | 2021 год | 144 815 | 86 965 | 57 850 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2022 год | 2022 год | 151 425 | 115 928 | 35 497 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2023 год | 2023 год | 161 811 | 132 425 | 29 386 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2024 год | 2024 год | 183 757 | 135 095 | 48 662 |
|  | Монтаж оборудования в МКД с заменой ПУ с возможность дистанционного отключения 2025 год | 2025 год | 206 531 | 155 644 | 50 887 |

4. Производственный план

4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек

| Расчет экономического эффекта от снижения издержек | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Итого (2016-2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты до проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 5 807 | # 10 731 | # 12 082 | # 16 096 | # 19 086 | # 21 573 | # 24 654 | # 28 178 | # 303 818 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 5 807 | # 10 731 | # 12 082 | # 16 096 | # 19 086 | # 21 573 | # 24 654 | # 28 178 | # 303 818 |
| 2. Затраты после проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 3. Экономический эффект в постоянных ценах | тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 129 526 | # 78 241 | # 122 448 | # 132 469 | # 140 419 | # 151 229 | # 171 895 | # 193 667 | # 1 342 954 |
| 3.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 123 719 | # 67 510 | # 110 365 | # 116 373 | # 121 334 | # 129 656 | # 147 241 | # 165 489 | # 1 039 137 |
| 3.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 5 807 | # 10 731 | # 12 082 | # 16 096 | # 19 086 | # 21 573 | # 24 654 | # 28 178 | # 303 818 |
| 4. Прогнозные цены по статьям затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Затраты до проекта | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 5 807 | # 10 731 | # 12 445 | # 17 067 | # 20 859 | # 24 280 | # 28 456 | # 33 259 | # 378 898 |
| 4.2. Затраты после проекта | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| 5. Экономический эффект в прогнозных ценах | тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 129 526 | # 78 241 | # 126 121 | # 137 746 | # 147 046 | # 159 123 | # 181 587 | # 205 368 | # 1 448 201 |
| 5.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 123 719 | # 67 510 | # 113 676 | # 120 679 | # 126 187 | # 134 843 | # 153 131 | # 172 109 | # 1 069 302 |
| 5.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 5 807 | # 10 731 | # 12 445 | # 17 067 | # 20 859 | # 24 280 | # 28 456 | # 33 259 | # 378 898 |

В течение 9 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая».

4.2. График платежей по проекту, ввод объектов

| № | Показатель | Ед. изм. | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | платежи по проекту (с НДС) | тыс. руб. | 1 279 539 | 49 560 | 18 228 | 74 111 | 152 890 | 136 412 | 144 815 | 151 425 | 161 811 | 183 757 | 206 531 |
|  |  | % | 100% | 4% | 1% | 6% | 12% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% |
| 2 | ввод объектов (без НДС) | тыс. руб. | 1 069 302 | 0 | 57 447 | 123 719 | 67 510 | 113 676 | 120 679 | 126 187 | 134 843 | 153 131 | 172 109 |
|  |  | % | 100% | 0% | 5% | 12% | 6% | 11% | 11% | 12% | 13% | 14% | 16% |

5. Финансовый план

5.1. Исходные данные для разработки экономической модели

При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие исходные данные:

•	Глубина расчета по экономической модели – 15 лет.

•	Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб.

5.2. Основные налоги

В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому законодательству РФ.

Ставки налогов:

| Наименование | Ставка, % | Налоговая база |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 20 | Балансовая прибыль |
| НДС | 18, 20 | Добавленная стоимость до 2019 – 18% с 2019 – 20% |
| Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд | 22 | ФОТ |
| Страхование от несчастных случаев | 0,2 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования | 2,9 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | ФОТ |
| На имущество | 2,2 | Имущество |

5.3. Макроэкономические показатели

| Макроэкономические показатели | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (индекс потребительских цен) | 0% | 0% | 0% | 0% | 3,0% | 3,7% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
| Индекс роста тарифа на электрическую энергию для населения | 0% | 0% | 0% | 0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |

5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 152 890 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 43 480 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 136 412 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 59 682 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 144 815 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 86 965 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 151 425 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 115 928 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 161 811 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 132 425 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 183 757 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 135 095 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 206 531 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 155 644 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 13% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

5.5. Финансовые таблицы

Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств».

Справочная информация:

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 0 | 0 | 11 489 | 36 233 | 49 735 | 72 471 | 96 607 | 110 355 | 112 579 | 129 703 | 141 390 | 117 254 | 92 016 | 65 048 | 34 422 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 57 447 | 169 677 | 200 954 | 264 895 | 313 104 | 342 685 | 367 173 | 407 724 | 450 130 | 308 740 | 191 486 | 99 470 | 34 422 | 0 |

Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | ИТОГО (2016-2030) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Выручка (нетто) | # тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 129 526 | # 78 241 | # 126 121 | # 137 746 | # 147 046 | # 159 123 | # 181 587 | # 205 368 | # 48 683 | # 1 448 201 |
| # - Себестоимость проданных товаров | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 11 489 | # 36 233 | # 49 735 | # 72 471 | # 96 607 | # 110 355 | # 112 579 | # 129 703 | # 34 422 | # 1 069 302 |
| ## материалы и комплектующие | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ## оплата труда | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ## налоги, относимые на текущие затраты | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ## производственные расходы | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ## начисленные лизинговые платежи | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| ## амортизация | ## тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 11 489 | # 36 233 | # 49 735 | # 72 471 | # 96 607 | # 110 355 | # 112 579 | # 129 703 | # 34 422 | # 1 069 302 |
| # Валовая прибыль | # тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 118 037 | # 42 008 | # 76 386 | # 65 276 | # 50 440 | # 48 769 | # 69 008 | # 75 665 | # 14 262 | # 378 898 |
| # - Коммерческие расходы | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # - Административные расходы | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Прибыль (убыток) от продаж | # тыс. руб. | # 57 447 | # 0 | # 118 037 | # 42 008 | # 76 386 | # 65 276 | # 50 440 | # 48 769 | # 69 008 | # 75 665 | # 14 262 | # 378 898 |
| # - Налоги, относимые на финансовые результаты | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # - Проценты к уплате | # тыс. руб. | # 0 | # 6 443 | # 2 005 | # 7 411 | # 13 760 | # 12 277 | # 13 033 | # 13 628 | # 14 563 | # 16 538 | # 0 | # 118 247 |
| # + Прибыль (убыток) от прочей реализации | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # + Курсовая разница и доходы от конвертации | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # + Прочие внереализационные доходы (расходы) | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Прибыль до налогообложения | # тыс. руб. | # 57 447 | # -6 443 | # 116 032 | # 34 597 | # 62 625 | # 52 998 | # 37 407 | # 35 140 | # 54 445 | # 59 126 | # 14 262 | # 260 652 |
| # - Налог на прибыль | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Чистая прибыль (убыток) | # тыс. руб. | # 57 447 | # -6 443 | # 116 032 | # 34 597 | # 62 625 | # 52 998 | # 37 407 | # 35 140 | # 54 445 | # 59 126 | # 14 262 | # 260 652 |
| # - дивиденды | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # = нераспределенная прибыль | # тыс. руб. | # 57 447 | # -6 443 | # 116 032 | # 34 597 | # 62 625 | # 52 998 | # 37 407 | # 35 140 | # 54 445 | # 59 126 | # 14 262 | # 260 652 |
| # то же, нарастающим итогом | # тыс. руб. | # 57 447 | # 51 004 | # 167 036 | # 201 633 | # 264 259 | # 317 257 | # 354 664 | # 389 804 | # 444 249 | # 503 375 | # 260 652 |  |

Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Поступления от продаж | # тыс. руб. | # 67 788 | # 0 | # 152 841 | # 93 889 | # 151 345 | # 165 295 | # 176 456 | # 190 948 | # 217 904 | # 246 441 | # 58 420 | # 1 734 101 |
| # Затраты на материалы и комплектующие | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Зарплата | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Общие затраты | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Налоги | # тыс. руб. | # -10 340 | # 0 | # -23 315 | # -15 648 | # -25 224 | # -27 549 | # -29 409 | # -31 825 | # -36 317 | # -41 074 | # -9 737 | # -285 901 |
| # Выплата процентов по кредитам | # тыс. руб. | # 0 | # -6 443 | # -2 005 | # -7 411 | # -13 760 | # -12 277 | # -13 033 | # -13 628 | # -14 563 | # -16 538 | # 0 | # -118 247 |
| # Прочие поступления | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Прочие затраты | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Денежные потоки от операционной деятельности | # тыс. руб. | # 57 447 | # -6 443 | # 127 521 | # 70 830 | # 112 361 | # 125 469 | # 134 013 | # 145 495 | # 167 024 | # 188 830 | # 48 683 | # 1 329 954 |
| # Инвестиции в здания и сооружения | # тыс. руб. | # -57 447 | # 0 | # -123 719 | # -67 510 | # -113 676 | # -120 679 | # -126 187 | # -134 843 | # -153 131 | # -172 109 | # 0 | # -1 069 302 |
| # Инвестиции в оборудование и другие активы | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Оплата расходов будущих периодов | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Инвестиции в оборотный капитал | # тыс. руб. | # 862 | # -862 | # 1 943 | # -639 | # 798 | # 194 | # 155 | # 201 | # 374 | # 396 | # 23 | # 811 |
| # Выручка от реализации активов | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Денежные потоки от инвестиционной деятельности | # тыс. руб. | # -56 585 | # -862 | # -121 777 | # -68 149 | # -112 878 | # -120 485 | # -126 032 | # -134 641 | # -152 756 | # -171 713 | # 23 | # -1 068 491 |
| # Поступления акционерного капитала | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Целевое финансирование | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Поступления кредитов | # тыс. руб. | # 49 560 | # 18 228 | # 74 111 | # 152 890 | # 136 412 | # 144 815 | # 151 425 | # 161 811 | # 183 757 | # 206 531 | # 0 | # 1 279 539 |
| # Возврат кредитов | # тыс. руб. | # 0 | # -49 560 | # -18 228 | # -74 111 | # -152 890 | # -136 412 | # -144 815 | # -151 425 | # -161 811 | # -183 757 | # 0 | # -1 279 539 |
| # Лизинговые платежи | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Выплата дивидендов | # тыс. руб. | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 |
| # Денежные потоки от финансовой деятельности | # тыс. руб. | # 49 560 | # -31 332 | # 55 883 | # 78 779 | # -16 479 | # 8 403 | # 6 610 | # 10 387 | # 21 946 | # 22 774 | # 0 | # 0 |
| # Суммарный денежный поток за период | # тыс. руб. | # 50 421 | # -38 636 | # 61 628 | # 81 460 | # -16 996 | # 13 387 | # 14 590 | # 21 240 | # 36 213 | # 39 891 | # 48 707 | # 261 463 |
| # Денежные средства на конец периода | # тыс. руб. | # 50 421 | # 11 785 | # 73 413 | # 154 873 | # 137 877 | # 151 264 | # 165 854 | # 187 095 | # 223 308 | # 263 199 | # 261 463 |  |

6. Показатели эффективности проекта.

В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на повышение качества обслуживания потребителей.

Также, существенным фактором при реализации проекта является:

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД – 102 312 квартир. Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-735 от 31.07.2017г. составляет 0,005982 тыс. руб.:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество квартир | ИПЦ, % | Затраты на одно достоверное снятие показаний прибора учета с учетом ИПЦ, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в месяц, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в год, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2018 | # 9 385 | # 100,0% | # 0,007789 | # 73,10 | # 877,15 | # 877,15 |
| # 2019 | # 14 061 | # 100,0% | # 0,007789 | # 109,51 | # 1 314,18 | # 2 191,33 |
| # 2020 | # 6 761 | # 103,0% | # 0,008022 | # 54,24 | # 650,86 | # 2 907,93 |
| # 2021 | # 10 983 | # 103,7% | # 0,008319 | # 91,37 | # 1 096,42 | # 4 111,94 |
| # 2022 | # 11 217 | # 104,0% | # 0,008652 | # 97,05 | # 1 164,57 | # 5 440,98 |
| # 2023 | # 11 293 | # 104,0% | # 0,008998 | # 101,61 | # 1 219,36 | # 6 877,98 |
| # 2024 | # 11 602 | # 104,0% | # 0,009358 | # 108,57 | # 1 302,83 | # 8 455,93 |
| # 2025 | # 12 861 | # 104,0% | # 0,009732 | # 125,16 | # 1 501,98 | # 10 296,14 |
| # 2026 | # 14 149 | # 104,0% | # 0,010121 | # 143,21 | # 1 718,49 | # 12 426,47 |

2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и подключение потребителей составляет 0,847 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 10 231 квартир:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество отключений/подключений | ИПЦ, % | Затраты за одно отключение и подключение с учетом ИПЦ, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение в год, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2018 | # 939 | # 100,0% | # 0,847 | # 795,34 | # 795,34 |
| # 2019 | # 1 406 | # 100,0% | # 0,833 | # 1 171,75 | # 1 967,09 |
| # 2020 | # 676 | # 103,0% | # 0,858 | # 580,32 | # 2 606,42 |
| # 2021 | # 1 098 | # 103,7% | # 0,890 | # 977,59 | # 3 680,45 |
| # 2022 | # 1 122 | # 104,0% | # 0,926 | # 1 038,35 | # 4 866,02 |
| # 2023 | # 1 129 | # 104,0% | # 0,963 | # 1 087,20 | # 6 147,86 |
| # 2024 | # 1 160 | # 104,0% | # 1,001 | # 1 161,63 | # 7 555,40 |
| # 2025 | # 1 286 | # 104,0% | # 1,041 | # 1 339,19 | # 9 196,81 |
| # 2026 | # 1 415 | # 104,0% | # 1,083 | # 1 532,24 | # 11 096,93 |

3. Увеличение полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд.

По данным ООО «Энергосервис» внедрение системы позволило осуществлять одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды.

По данным графика снижение ОДН от норматива составило 40-50%.

Примечание: сбор денежных средств за ОДН с потребителей составляет 59%, по ИПУ - 100%, соответственно рост экономического эффекта от увеличения полезного отпуска по ИПУ составит 41% от снижения объемов ОДН после внедрения АСКУЭ.

| Период реализации инвестиционного проекта | Ожидаемое количество электрической энергии по ОДН год, тыс. кВтч | Факт ОДН на кв.м. МОП, кВтч/кв.м. | Норматив ОДН, кВтч/кв.м. | ОДН после внедрения АСКУЭ, кВтч/кв.м. | Снижение количества электрической энергии по ОДН после внедрения АСКУЭ, тыс. кВтч | Индекс тариф э/э, % | Средневзвешенный тариф по населению с учетом ИПЦ, руб./кВтч без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН по годам, тыс. руб. без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2018 | # 4 807,59 | # 10,06 | # 2,28 | # 1,88 | # 3 910,27 | # 100,0% | # 2,58 | # 4 134,52 | # 4 134,52 |
| # 2019 | # 3 424,01 | # 5,51 | # 2,33 | # 1,93 | # 2 223,07 | # 100,0% | # 2,67 | # 2 437,78 | # 6 572,31 |
| # 2020 | # 927,53 | # 2,64 | # 2,64 | # 2,24 | # 139,65 | # 105,0% | # 2,81 | # 160,79 | # 6 930,26 |
| # 2021 | # 3 163,49 | # 4,58 | # 2,48 | # 2,08 | # 1 727,00 | # 105,0% | # 2,95 | # 2 087,92 | # 9 274,61 |
| # 2022 | # 1 818,06 | # 3,11 | # 2,29 | # 1,89 | # 714,18 | # 105,0% | # 3,10 | # 906,60 | # 10 552,20 |
| # 2023 | # 1 244,73 | # 2,57 | # 2,53 | # 2,13 | # 210,35 | # 105,0% | # 3,25 | # 280,37 | # 11 254,66 |
| # 2024 | # 1 743,86 | # 3,25 | # 2,67 | # 2,27 | # 528,70 | # 105,0% | # 3,41 | # 739,94 | # 12 444,78 |
| # 2025 | # 1 758,85 | # 2,88 | # 2,36 | # 1,96 | # 560,34 | # 105,0% | # 3,58 | # 823,43 | # 13 766,00 |
| # 2026 | # 2 701,08 | # 3,64 | # 2,39 | # 1,99 | # 1 225,98 | # 105,0% | # 3,76 | # 1 891,70 | # 16 208,34 |

Экономический эффект составит:

- 2018 год – 5 807,01 тыс. руб. без учета НДС;

- 2019 год – 10 730,72 тыс. руб. без учета НДС;

- 2020 год – 12 444,61 тыс. руб. без учета НДС;

- 2021 год – 17 066,99 тыс. руб. без учета НДС;

- 2022 год – 20 859,20 тыс. руб. без учета НДС;

- 2023 год – 24 280,49 тыс. руб. без учета НДС;

- 2024 год – 28 456,11 тыс. руб. без учета НДС;

- 2025 год – 33 258,95 тыс. руб. без учета НДС;

- 2026 год – 39 731,74 тыс. руб. без учета НДС.

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования | 10% |
| Период окупаемости, PBP, год | 3,26 |
| Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год | 3,51 |
| Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб. | 83 229 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 81,6% |

Период расчета интегральных показателей – 15 лет.

Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 3,26 года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции.

Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (3,51 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.

Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный.

Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 83 229 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 81,6% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности инвестиционного проекта.

7. Выводы

- Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2025гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.

- Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 1 279 539 тыс. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 3,26 лет (простой) и 3,51 лет (дисконтированный).

- Дисконтированный доход за 15 лет составит 83 229 тыс. руб. при ставке дисконтирования 10%.