Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2036 гг.

Бизнес-план

УТВЕРЖДАЮ. руководитель организации АО «Читаэнергосбыт». _________________ «___» ___________ 2021 г.. М.П..

Чита, 2021 год

0. Общая информация о предприятии

# 0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

| 1. | Наименование компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт» |  |
|  | Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт» |  |
| 2. | Адреса: |  |
|  | Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
| 3. | Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98 |  |
| 4. | ИНН 7536066430 |  |
| 5. | КПП 753601001 |  |

1. Резюме

  - Цель инвестиционного проекта.

В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить ИСУ в МКЖД.

  - Стратегия достижения цели.

Общество планирует внедрить ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объект реализации

С целью сокращения инвестиционных затрат и 100% оснащения ИСУ в МКЖД, Обществом было сделано выгрузка всех МКЖД во всех населенных пункта Забайкальского края и г. Читы и выбрано 3 627 МКЖД, в которых не требуется установка антивандальной системы. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения». ОДН в рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,07 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Проект реализации:

| № п/п | Объект реализации |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудование в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ |
| 2 | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ |

Ожидаемый результат:

Внедрение ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы позволит:

- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных;

- увеличение полезного отпуска потребителей;

- получение достоверных данных коммерческого учета;

- получение данных по параметрам качества электрической энергии;

- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета;

- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы;

- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю;

- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала;

- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии;

- улучшение платежной дисциплины;

- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов;

- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты;

- создание положительного имиджа компании;

- снятие разногласий с сетевыми организациями.

# 1.3. Факторы риска.

Основные риски при реализации проекта:

| Вид риска | Характеристика | Способы хеджирования |
| --- | --- | --- |
| Ценовой | Вероятность существенного роста цен на строительные материалы | Будут проводиться закупочные процедуры, цена сделки будет фиксированной. |
| Финансовый | Вероятность недостаточности финансирования в 2016-2036гг. | 1. Работа по включению в тариф соответствующей доли средств, необходимых для уплаты контрагенту. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования задолженности под обеспечение имущества. |
| Процентный | Существенный рост процентной ставки по привлеченным средствам | 1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в кредитном договоре. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования при резком повышении процентной ставки |
| Имущественный | Высокая вероятность несвоевременного введения либо приостановка введения в строй объектов | Контроль строительства, введение в договоры подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию |
| Правовой | Вероятность юридических ошибок в договоре | Проведение юридической экспертизы |
| Валютный риск | Риск резких колебаний курсов иностранных валют | Определение стоимости строительства в российских рублях. |

# 1.4. Объем финансирования.

Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного отключения и т.д. составит:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения | кредитные средства |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2036г. | 3 902 047 | 3 006 258 | 404 351 | 491 438 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 | 0 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 1 130 | 17 098 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 | 0 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 82 040 | 44 830 | 37 210 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 183 358 | 62 944 | 56 364 | 64 050 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 264 496 | 96 560 | 13 623 | 154 313 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 10 582 | 10 582 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 55 398 | 55 398 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 268 010 | 217 683 | 30 595 | 19 732 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 269 123 | 210 736 | 40 615 | 17 771 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 271 223 | 232 009 | 20 711 | 18 502 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 274 676 | 247 860 | 6 143 | 20 673 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 277 095 | 255 298 | 0 | 21 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 280 990 | 256 700 | 0 | 24 290 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 284 121 | 257 949 | 0 | 26 172 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 289 791 | 259 139 | 0 | 30 652 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 291 274 | 260 384 | 0 | 30 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 292 826 | 261 338 | 0 | 31 488 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 293 267 | 262 159 | 0 | 31 108 |

# Необходимый объем финансирования:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 10 582 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 582 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 55 398 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 55 398 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2026 год – составляет 268 010 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 217 683 тыс. руб.;

# - на 2027 год – составляет 269 123 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 736 тыс. руб.;

# - на 2028 год – составляет 271 223 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 232 009 тыс. руб.;

# - на 2029 год – составляет 274 676 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 247 860 тыс. руб.;

# - на 2030 год – составляет 277 095 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;

# - на 2031 год – составляет 280 990 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;

# - на 2032 год – составляет 284 121 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;

# - на 2033 год – составляет 289 791 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;

# - на 2034 год – составляет 291 274 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;

# - на 2035 год – составляет 292 826 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;

# - на 2036 год – составляет 293 267 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2016-2038 гг.:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания | Включение в тариф, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2038г. | 3 254 725 | 2 888 414 | 366 311 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 57 447 | 957 | 56 490 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 | 11 489 | 112 230 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 | 37 358 | 31 009 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 99 423 | 52 453 | 46 970 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 91 819 | 80 466 | 11 353 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 819 | 8 819 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 46 165 | 46 165 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 175 198 | 149 702 | 25 496 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 209 460 | 175 614 | 33 846 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 210 601 | 193 341 | 17 259 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 211 669 | 206 550 | 5 119 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 212 748 | 212 748 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 213 917 | 213 917 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 214 958 | 214 958 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 215 949 | 215 949 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 216 987 | 216 987 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 217 781 | 217 781 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 218 466 | 218 466 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 220 166 | 220 166 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 221 066 | 194 526 | 26 540 |

1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта.

1.	Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству потребления;

2. Повышение уровня собираемости платежей;

3.	Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг;

4.	Создание рабочих мест на период реализации проектов;

5.	Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой надбавки;

6.	Повышение производительность труда и имидж компании;

7. Повышение имиджа компании.

2. Сведения о проекте (бизнес-идея)

Описание проблемы и необходимости реализации проекта:

АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии и мощности на территории Забайкальского края, обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.

В настоящее время на территории Забайкальского края и г. Читы в сфере коммунального хозяйства не выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной.

В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья).

Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%.

Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на общедомовые нужды являются:

- отсутствие 100% обеспечения приборами учета;

- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри квартир;

- хищение электрической энергии;

- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков;

- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации

Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически осуществляют хищение электрической энергии.

Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.

Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона.

Согласно п. 5 ст. 12 « Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.

В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий».

Также, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.

По всем приборам учета электрической энергии после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, и для исполнения обязательств Федерального закона.

Для повышения энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных домах, повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество планирует внедрить во все МКЖД, в отношении которых введется коммерческий учет электрической энергии, интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии с заменой приборов учета, соответствующие требованиям действующего законодательства в области электроэнергетики.

Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона «Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель проекта:

Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на территории Забайкальского края, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной привлекательности.

# Предполагаемые решения проблемы:

# Произвести внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома.

# Состав этапов для реализации инвестиционного проекта:

# 1.	Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКЖД, разработка и согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами;

# 2.	Проведение закупочных процедур;

# 3.	Оценка уровня цен;

# 4.	Реализация при поддержке Правительства Забайкальского края Программы внедрения ИСУ в МКЖД;

# 5.	Подведение промежуточных итогов реализации Программы;

# 6.	Отчет об итогах реализации Программы.

Объект реализации:

ИСУ планируется внедрить во все многоквартирные жилые дома, в которых не требуется установка антивандальной системы, в количестве 3 627 домов. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения».

ОДН во всех рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,07 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам:

| Год реализации | Адрес | Кол-во домов | Кол-во квартир / ПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 84 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 662 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 096 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 858 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 204 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 264 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 26 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 549 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 325 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 57 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 153 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 56 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 29 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 267 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 476 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 094 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 49 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 13 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 319 |
|  | Итого | 189 | 9 581 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 935 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 303 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 916 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 917 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 605 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 960 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 033 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 233 |
|  | # ПУ для базовых станций |  | # 49 |
|  | Итого | 337 | 13 951 |
| # 2019 (факт) | # г. Чита | # 77 | # 7 030 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # ПУ для базовых станций | # 1 |
|  | # г. Чита |  | # 4 |
|  | # пгт. Забайкальск |  | # 1 |
|  | # г. Могоча | # Доустановка ПУ за 2017 год | # 104 |
|  | # г. Сретенск |  | # 4 |
|  | # г. Чита |  | # 9 |
|  | # пгт. Кокуй |  | # 5 |
|  | # пгт. Первомайский |  | # 1 |
|  | # пгт. Шерловая Гора |  | # 58 |
|  | # г. Чита | # Доустановка ПУ за 2018 год | # 44 |
|  | # г. Борзя |  | # 82 |
|  | # г. Нерчинск |  | # 3 |
|  | # г. П-Забайкальский |  | # 29 |
|  | # г. Хилок |  | # 1 |
|  | # г. Шилка |  | # 64 |
|  | # п. Забайкальск |  | # 37 |
|  | # пгт. Чернышевск |  | # 32 |
|  | Итого | 77 | 7 509 |
| # 2020 (факт) | # г. Чита | # 171 | # 15 126 |
|  | Итого | 171 | 15 126 |
| # 2021 (факт) | # Билитуй п/ст | # 3 | # 197 |
|  | # Даурия п/ст | # 13 | # 932 |
|  | # Жирекен пгт | # 11 | # 425 |
|  | # Забайкальск пгт | # 12 | # 509 |
|  | # Новоорловск пгт | # 5 | # 460 |
|  | # Чита г | # 235 | # 18 442 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2019 год | # 1 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2020 год | # 1 |
|  | Итого | 279 | 20 967 |
| # 2022 | # Борзя г | # 1 | # 147 |
|  | # Букачача пгт | # 24 | # 202 |
|  | # Чита г | # 38 | # 246 |
|  | Итого | 63 | 595 |
| # 2023 | # Агинское пгт | # 29 | # 431 |
|  | # Аксеново-Зиловское пгт | # 5 | # 19 |
|  | # Акша с | # 7 | # 93 |
|  | # Алеур с | # 1 | # 4 |
|  | # Амазар пгт | # 20 | # 90 |
|  | # Бада с | # 8 | # 108 |
|  | # Балей г | # 3 | # 28 |
|  | # Гаур с | # 2 | # 9 |
|  | # Дарасун пгт | # 2 | # 9 |
|  | # Дульдурга с | # 5 | # 73 |
|  | # Дунаево с | # 3 | # 24 |
|  | # Жипхеген п/ст | # 20 | # 228 |
|  | # Жирекен пгт | # 2 | # 8 |
|  | # Икшица с | # 1 | # 5 |
|  | # Казаново с | # 3 | # 11 |
|  | # Карымское пгт | # 17 | # 92 |
|  | # Кокуй пгт | # 3 | # 13 |
|  | # Комсомольское с | # 2 | # 7 |
|  | # Красный Чикой с | # 13 | # 168 |
|  | # Ксеньевка пгт | # 18 | # 117 |
|  | # Кыра с | # 7 | # 103 |
|  | # Лесная п/ст | # 9 | # 141 |
|  | # Лесной городок п | # 1 | # 12 |
|  | # Маргуцек с | # 2 | # 20 |
|  | # Могоча г | # 7 | # 31 |
|  | # Нерчинск г | # 2 | # 13 |
|  | # Новая Чара пгт | # 1 | # 9 |
|  | # Онон п/ст | # 1 | # 7 |
|  | # Первомайский пгт | # 32 | # 256 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 12 | # 129 |
|  | # Приисковый пгт | # 4 | # 22 |
|  | # Размахнино с | # 1 | # 5 |
|  | # Сбега п/ст | # 1 | # 5 |
|  | # Семиозёрнинское п/ст | # 1 | # 6 |
|  | # Сретенск г | # 16 | # 98 |
|  | # Станция Укурей с | # 5 | # 30 |
|  | # Таптугары п/ст | # 1 | # 5 |
|  | # Тарбагатай с | # 5 | # 54 |
|  | # Ульякан п/ст | # 1 | # 6 |
|  | # Утан с | # 1 | # 6 |
|  | # Холбон пгт | # 18 | # 129 |
|  | # Чернышевск пгт | # 51 | # 336 |
|  | # Шелопугино с | # 2 | # 16 |
|  | # Шилка г | # 2 | # 19 |
|  | Итого | 347 | 2 995 |
| # 2024 |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 |
| # 2025 |  |  |  |
|  | Итого | 0 | 0 |
| # 2026 | # Чита г | # 179 | # 12 881 |
|  | Итого | 179 | 12 881 |
| # 2027 | # Чита г | # 188 | # 12 437 |
|  | Итого | 188 | 12 437 |
| # 2028 | # Чита г | # 170 | # 12 052 |
|  | Итого | 170 | 12 052 |
| # 2029 | # Чита г | # 154 | # 11 736 |
|  | Итого | 154 | 11 736 |
| # 2030 | # Чита г | # 120 | # 11 384 |
|  | Итого | 120 | 11 384 |
| # 2031 | # Чита г | # 154 | # 11 100 |
|  | Итого | 154 | 11 100 |
| # 2032 | # Чита г | # 120 | # 10 792 |
|  | Итого | 120 | 10 792 |
| # 2033 | # Атамановка пгт | # 38 | # 2 091 |
|  | # Балей г | # 52 | # 1 048 |
|  | # Борзя г | # 30 | # 2 032 |
|  | # Верхняя Карповка с | # 1 | # 26 |
|  | # Лесной городок п | # 2 | # 230 |
|  | # Маккавеево с | # 14 | # 298 |
|  | # Могоча г | # 27 | # 1 473 |
|  | # Нерчинск г | # 2 | # 32 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 4 | # 161 |
|  | # Смоленка с | # 3 | # 177 |
|  | # Сретенск г | # 10 | # 148 |
|  | # Угдан с | # 2 | # 151 |
|  | # Хилок г | # 2 | # 108 |
|  | # Чита г | # 22 | # 2 382 |
|  | # Шилка г | # 17 | # 227 |
|  | Итого | 226 | 10 584 |
| # 2034 | # Забайкальск пгт | # 37 | # 577 |
|  | # ЗАТО Горный пгт | # 46 | # 2 853 |
|  | # Карповка с | # 2 | # 91 |
|  | # Карымское пгт | # 74 | # 2 322 |
|  | # Каштак п | # 1 | # 47 |
|  | # Кличка пгт | # 20 | # 226 |
|  | # Ключевский пгт | # 3 | # 53 |
|  | # Ковыли п | # 3 | # 24 |
|  | # Приаргунск пгт | # 77 | # 1 390 |
|  | # Рудник Солонечный нп | # 3 | # 35 |
|  | # Ясногорск пгт | # 35 | # 2 611 |
|  | Итого | 301 | 10 229 |
| # 2035 | # Аксеново-Зиловское пгт | # 10 | # 250 |
|  | # Антипиха п | # 1 | # 60 |
|  | # Вершино-Дарасунский пгт | # 2 | # 60 |
|  | # Дарасун пгт | # 17 | # 991 |
|  | # Дровяная пгт | # 7 | # 354 |
|  | # Жирекен пгт | # 18 | # 1 134 |
|  | # Кокуй пгт | # 39 | # 1 466 |
|  | # Новокручининский пгт | # 34 | # 1 563 |
|  | # Первомайский пгт | # 100 | # 3 173 |
|  | # Шерловая Гора пгт | # 49 | # 837 |
|  | Итого | 277 | 9 888 |
| # 2036 | # Ага с | # 1 | # 32 |
|  | # Агинское пгт | # 7 | # 172 |
|  | # Александровский Завод с | # 2 | # 22 |
|  | # Амазар пгт | # 3 | # 188 |
|  | # Арамогойтуй п/ст | # 3 | # 36 |
|  | # Артеушка п/ст | # 3 | # 39 |
|  | # Бада с | # 10 | # 317 |
|  | # Бильчиртуй с | # 1 | # 136 |
|  | # Большая Тура с | # 7 | # 403 |
|  | # Буйлэсан с | # 1 | # 9 |
|  | # Букачача пгт | # 6 | # 108 |
|  | # Бушулей с | # 2 | # 33 |
|  | # Верх-Усугли с | # 13 | # 156 |
|  | # Галкино с | # 1 | # 8 |
|  | # Гонгота п | # 3 | # 151 |
|  | # Домна с | # 24 | # 1 541 |
|  | # Досатуй п | # 4 | # 44 |
|  | # Золотореченск пгт | # 18 | # 338 |
|  | # Икабья п/ст | # 10 | # 174 |
|  | # Ингода п/ст | # 1 | # 18 |
|  | # Кадала п | # 1 | # 24 |
|  | # Калангуй пгт | # 8 | # 178 |
|  | # Калга с | # 5 | # 64 |
|  | # Куанда п/ст | # 9 | # 290 |
|  | # Кука с | # 3 | # 214 |
|  | # Курорт-Дарасун пгт | # 10 | # 649 |
|  | # Маргуцек с | # 2 | # 28 |
|  | # Нижний Цасучей с | # 1 | # 16 |
|  | # Новая Кука с | # 6 | # 130 |
|  | # Новая Чара пгт | # 20 | # 1 095 |
|  | # Новоорловск пгт | # 13 | # 778 |
|  | # Новоширокинский п | # 15 | # 293 |
|  | # Оловянная пгт | # 10 | # 264 |
|  | # Остречная п/ст | # 1 | # 48 |
|  | # Песчанка п | # 1 | # 82 |
|  | # Приисковый пгт | # 4 | # 46 |
|  | # Размахнино с | # 2 | # 24 |
|  | # Санаторий "Дарасунский" | # 2 | # 96 |
|  | # Сбега п/ст | # 1 | # 16 |
|  | # Семиозерный п/ст | # 2 | # 32 |
|  | # Солнцево с | # 4 | # 48 |
|  | # Текстильщиков п | # 2 | # 175 |
|  | # Улёты с | # 9 | # 211 |
|  | # Урюм п/ст | # 2 | # 33 |
|  | # Усть-Карск пгт | # 1 | # 13 |
|  | # Холбон пгт | # 1 | # 8 |
|  | # Целинный п | # 4 | # 48 |
|  | # Цугол с | # 3 | # 190 |
|  | # Чернышевск пгт | # 6 | # 190 |
|  | # Шелопугино с | # 2 | # 32 |
|  | # Ясный п | # 5 | # 282 |
|  | Итого | 275 | 9 522 |
|  | Итого | 3 627 | 193 329 |

Перечень адресов МКЖД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по населенным пунктам – Приложении №2.

Перечень объектов для внедрения ИСУ и сроки работ будут корректироваться на основании:

- отказа от внедрения ИСУ управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома по причинам невозможности установки приборов учета электрической энергии по проектным характеристикам многоквартирного дома без проведения реконструкции или капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания новых внутридомовых инженерных систем в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 20.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;

- включение многоквартирных домов в перечень домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу (при наличии соответствующих документов);

- информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН;

- обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и интервала между поверками.

При этом стоимость инвестиционного проекта будет без изменений, как по годам, так и за весь период реализации, а наполняемость перечня объектов по годам будет осуществляться за счет переноса объектов между периодами реализации в рамках утвержденного перечня, а также с добавлением или замены объектами, которые не вошли в проект.

За основу стоимости внедрения АСКУЭ в МКЖД АО «Читаэнергосбыт» взята актуальная спецификация работ основного поставщика услуг ООО «Ресурсэнергоснаб» с учетом требований к минимальному перечню функций приборов учета, где стоимость в ценах 2021 года составляет 14,21 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. Спецификация стоимости работ представлено в Приложении №3, коммерческое предложение на поставку приборов учета – Приложение №4.

Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2016-2036гг.) осуществлен согласно индексам потребительский цен:

| Показатель | 2016-2021 | 2022 | 2023-2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен, % | 100,0 | 104,3 | 104,0 |

Соответственно цена внедрение системы составит:

- на 2021 – 14,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2022 – 14,8 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2023 – 15,4 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2024 – 16,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2025 – 16,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2026 – 17,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2027 – 18,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2028 – 18,8 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2029 – 19,5 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2030 – 20,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2031 – 21,1 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2032 – 21,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2033 – 22,8 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2034 – 23,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2035 – 24,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2036 – 25,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС.

Стоимость внедрение системы составит: (по годам):

| Год реализации | Адрес | Кол-во домов | Кол-во квартир / ПУ | Стоимость, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 84 | # 504 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 662 | # 3 969 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 096 | # 12 568 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 858 | # 5 145 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 204 | # 1 223 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 264 | # 1 583 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 26 | # 156 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 549 | # 3 292 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 325 | # 1 949 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 57 | # 342 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 153 | # 917 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 56 | # 336 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 29 | # 174 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 267 | # 1 601 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 476 | # 2 854 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 094 | # 6 560 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 49 | # 294 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 13 | # 78 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 319 | # 13 905 |
|  | Итого | 189 | 9 581 | 57 447 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 935 | # 26 028 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 303 | # 2 687 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 916 | # 25 860 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 917 | # 8 132 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 605 | # 14 233 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 960 | # 17 382 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 033 | # 9 161 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 233 | # 19 803 |
|  | # ПУ для базовых станций |  | # 49 | # 435 |
|  | Итого | 337 | 13 951 | 123 719 |
| # 2019 (факт) | # г. Чита | # 77 | # 7 030 | # 65 494 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # ПУ для базовых станций | # 1 | # 9 |
|  | # г. Чита |  | # 4 | # 37 |
|  | # пгт. Забайкальск |  | # 1 | # 9 |
|  | # г. Могоча | # Доустановка ПУ за 2017 год | # 104 | # 619 |
|  | # г. Сретенск |  | # 4 | # 24 |
|  | # г. Чита |  | # 9 | # 54 |
|  | # пгт. Кокуй |  | # 5 | # 30 |
|  | # пгт. Первомайский |  | # 1 | # 6 |
|  | # пгт. Шерловая Гора |  | # 58 | # 345 |
|  | # г. Чита | # Доустановка ПУ за 2018 год | # 44 | # 262 |
|  | # г. Борзя |  | # 82 | # 488 |
|  | # г. Нерчинск |  | # 3 | # 18 |
|  | # г. П-Забайкальский |  | # 29 | # 173 |
|  | # г. Хилок |  | # 1 | # 6 |
|  | # г. Шилка |  | # 64 | # 381 |
|  | # п. Забайкальск |  | # 37 | # 220 |
|  | # пгт. Чернышевск |  | # 32 | # 191 |
|  | Итого | 77 | 7 509 | 68 367 |
| # 2020 (факт) | # г. Чита | # 171 | # 15 126 | # 152 798 |
|  | Итого | 171 | 15 126 | 152 798 |
| # 2021 (факт) | # Билитуй п/ст | # 3 | # 197 | # 2 071 |
|  | # Даурия п/ст | # 13 | # 932 | # 9 798 |
|  | # Жирекен пгт | # 11 | # 425 | # 4 468 |
|  | # Забайкальск пгт | # 12 | # 509 | # 5 351 |
|  | # Новоорловск пгт | # 5 | # 460 | # 4 836 |
|  | # Чита г | # 235 | # 18 442 | # 193 870 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2019 год | # 1 | # 11 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2020 год | # 1 | # 11 |
|  | Итого | 279 | 20 967 | 220 413 |
| # 2022 | # Борзя г | # 1 | # 147 | # 2 179 |
|  | # Букачача пгт | # 24 | # 202 | # 2 994 |
|  | # Чита г | # 38 | # 246 | # 3 646 |
|  | Итого | 63 | 595 | 8 819 |
| # 2023 | # Агинское пгт | # 29 | # 431 | # 6 644 |
|  | # Аксеново-Зиловское пгт | # 5 | # 19 | # 293 |
|  | # Акша с | # 7 | # 93 | # 1 434 |
|  | # Алеур с | # 1 | # 4 | # 62 |
|  | # Амазар пгт | # 20 | # 90 | # 1 387 |
|  | # Бада с | # 8 | # 108 | # 1 665 |
|  | # Балей г | # 3 | # 28 | # 432 |
|  | # Гаур с | # 2 | # 9 | # 139 |
|  | # Дарасун пгт | # 2 | # 9 | # 139 |
|  | # Дульдурга с | # 5 | # 73 | # 1 125 |
|  | # Дунаево с | # 3 | # 24 | # 370 |
|  | # Жипхеген п/ст | # 20 | # 228 | # 3 514 |
|  | # Жирекен пгт | # 2 | # 8 | # 123 |
|  | # Икшица с | # 1 | # 5 | # 77 |
|  | # Казаново с | # 3 | # 11 | # 170 |
|  | # Карымское пгт | # 17 | # 92 | # 1 418 |
|  | # Кокуй пгт | # 3 | # 13 | # 200 |
|  | # Комсомольское с | # 2 | # 7 | # 108 |
|  | # Красный Чикой с | # 13 | # 168 | # 2 590 |
|  | # Ксеньевка пгт | # 18 | # 117 | # 1 803 |
|  | # Кыра с | # 7 | # 103 | # 1 588 |
|  | # Лесная п/ст | # 9 | # 141 | # 2 173 |
|  | # Лесной городок п | # 1 | # 12 | # 185 |
|  | # Маргуцек с | # 2 | # 20 | # 308 |
|  | # Могоча г | # 7 | # 31 | # 478 |
|  | # Нерчинск г | # 2 | # 13 | # 200 |
|  | # Новая Чара пгт | # 1 | # 9 | # 139 |
|  | # Онон п/ст | # 1 | # 7 | # 108 |
|  | # Первомайский пгт | # 32 | # 256 | # 3 946 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 12 | # 129 | # 1 988 |
|  | # Приисковый пгт | # 4 | # 22 | # 339 |
|  | # Размахнино с | # 1 | # 5 | # 77 |
|  | # Сбега п/ст | # 1 | # 5 | # 77 |
|  | # Семиозёрнинское п/ст | # 1 | # 6 | # 92 |
|  | # Сретенск г | # 16 | # 98 | # 1 511 |
|  | # Станция Укурей с | # 5 | # 30 | # 462 |
|  | # Таптугары п/ст | # 1 | # 5 | # 77 |
|  | # Тарбагатай с | # 5 | # 54 | # 832 |
|  | # Ульякан п/ст | # 1 | # 6 | # 92 |
|  | # Утан с | # 1 | # 6 | # 92 |
|  | # Холбон пгт | # 18 | # 129 | # 1 988 |
|  | # Чернышевск пгт | # 51 | # 336 | # 5 179 |
|  | # Шелопугино с | # 2 | # 16 | # 247 |
|  | # Шилка г | # 2 | # 19 | # 293 |
|  | Итого | 347 | 2 995 | 46 165 |
| # 2024 |  |  |  | # 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |
| # 2025 |  |  |  | # 0 |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |
| # 2026 | # Чита г | # 179 | # 12 881 | # 223 342 |
|  | Итого | 179 | 12 881 | 223 342 |
| # 2027 | # Чита г | # 188 | # 12 437 | # 224 269 |
|  | Итого | 188 | 12 437 | 224 269 |
| # 2028 | # Чита г | # 170 | # 12 052 | # 226 019 |
|  | Итого | 170 | 12 052 | 226 019 |
| # 2029 | # Чита г | # 154 | # 11 736 | # 228 897 |
|  | Итого | 154 | 11 736 | 228 897 |
| # 2030 | # Чита г | # 120 | # 11 384 | # 230 913 |
|  | Итого | 120 | 11 384 | 230 913 |
| # 2031 | # Чита г | # 154 | # 11 100 | # 234 158 |
|  | Итого | 154 | 11 100 | 234 158 |
| # 2032 | # Чита г | # 120 | # 10 792 | # 236 767 |
|  | Итого | 120 | 10 792 | 236 767 |
| # 2033 | # Атамановка пгт | # 38 | # 2 091 | # 47 710 |
|  | # Балей г | # 52 | # 1 048 | # 23 912 |
|  | # Борзя г | # 30 | # 2 032 | # 46 364 |
|  | # Верхняя Карповка с | # 1 | # 26 | # 593 |
|  | # Лесной городок п | # 2 | # 230 | # 5 248 |
|  | # Маккавеево с | # 14 | # 298 | # 6 799 |
|  | # Могоча г | # 27 | # 1 473 | # 33 609 |
|  | # Нерчинск г | # 2 | # 32 | # 730 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 4 | # 161 | # 3 673 |
|  | # Смоленка с | # 3 | # 177 | # 4 039 |
|  | # Сретенск г | # 10 | # 148 | # 3 377 |
|  | # Угдан с | # 2 | # 151 | # 3 445 |
|  | # Хилок г | # 2 | # 108 | # 2 464 |
|  | # Чита г | # 22 | # 2 382 | # 54 349 |
|  | # Шилка г | # 17 | # 227 | # 5 179 |
|  | Итого | 226 | 10 584 | 241 492 |
| # 2034 | # Забайкальск пгт | # 37 | # 577 | # 13 692 |
|  | # ЗАТО Горный пгт | # 46 | # 2 853 | # 67 700 |
|  | # Карповка с | # 2 | # 91 | # 2 159 |
|  | # Карымское пгт | # 74 | # 2 322 | # 55 100 |
|  | # Каштак п | # 1 | # 47 | # 1 115 |
|  | # Кличка пгт | # 20 | # 226 | # 5 363 |
|  | # Ключевский пгт | # 3 | # 53 | # 1 258 |
|  | # Ковыли п | # 3 | # 24 | # 570 |
|  | # Приаргунск пгт | # 77 | # 1 390 | # 32 984 |
|  | # Рудник Солонечный нп | # 3 | # 35 | # 831 |
|  | # Ясногорск пгт | # 35 | # 2 611 | # 61 957 |
|  | Итого | 301 | 10 229 | 242 728 |
| # 2035 | # Аксеново-Зиловское пгт | # 10 | # 250 | # 6 170 |
|  | # Антипиха п | # 1 | # 60 | # 1 481 |
|  | # Вершино-Дарасунский пгт | # 2 | # 60 | # 1 481 |
|  | # Дарасун пгт | # 17 | # 991 | # 24 456 |
|  | # Дровяная пгт | # 7 | # 354 | # 8 736 |
|  | # Жирекен пгт | # 18 | # 1 134 | # 27 985 |
|  | # Кокуй пгт | # 39 | # 1 466 | # 36 179 |
|  | # Новокручининский пгт | # 34 | # 1 563 | # 38 573 |
|  | # Первомайский пгт | # 100 | # 3 173 | # 78 305 |
|  | # Шерловая Гора пгт | # 49 | # 837 | # 20 656 |
|  | Итого | 277 | 9 888 | 244 022 |
| # 2036 | # Ага с | # 1 | # 32 | # 821 |
|  | # Агинское пгт | # 7 | # 172 | # 4 415 |
|  | # Александровский Завод с | # 2 | # 22 | # 565 |
|  | # Амазар пгт | # 3 | # 188 | # 4 825 |
|  | # Арамогойтуй п/ст | # 3 | # 36 | # 924 |
|  | # Артеушка п/ст | # 3 | # 39 | # 1 001 |
|  | # Бада с | # 10 | # 317 | # 8 136 |
|  | # Бильчиртуй с | # 1 | # 136 | # 3 491 |
|  | # Большая Тура с | # 7 | # 403 | # 10 343 |
|  | # Буйлэсан с | # 1 | # 9 | # 231 |
|  | # Букачача пгт | # 6 | # 108 | # 2 772 |
|  | # Бушулей с | # 2 | # 33 | # 847 |
|  | # Верх-Усугли с | # 13 | # 156 | # 4 004 |
|  | # Галкино с | # 1 | # 8 | # 205 |
|  | # Гонгота п | # 3 | # 151 | # 3 876 |
|  | # Домна с | # 24 | # 1 541 | # 39 551 |
|  | # Досатуй п | # 4 | # 44 | # 1 129 |
|  | # Золотореченск пгт | # 18 | # 338 | # 8 675 |
|  | # Икабья п/ст | # 10 | # 174 | # 4 466 |
|  | # Ингода п/ст | # 1 | # 18 | # 462 |
|  | # Кадала п | # 1 | # 24 | # 616 |
|  | # Калангуй пгт | # 8 | # 178 | # 4 568 |
|  | # Калга с | # 5 | # 64 | # 1 643 |
|  | # Куанда п/ст | # 9 | # 290 | # 7 443 |
|  | # Кука с | # 3 | # 214 | # 5 492 |
|  | # Курорт-Дарасун пгт | # 10 | # 649 | # 16 657 |
|  | # Маргуцек с | # 2 | # 28 | # 719 |
|  | # Нижний Цасучей с | # 1 | # 16 | # 411 |
|  | # Новая Кука с | # 6 | # 130 | # 3 337 |
|  | # Новая Чара пгт | # 20 | # 1 095 | # 28 104 |
|  | # Новоорловск пгт | # 13 | # 778 | # 19 968 |
|  | # Новоширокинский п | # 15 | # 293 | # 7 520 |
|  | # Оловянная пгт | # 10 | # 264 | # 6 776 |
|  | # Остречная п/ст | # 1 | # 48 | # 1 232 |
|  | # Песчанка п | # 1 | # 82 | # 2 105 |
|  | # Приисковый пгт | # 4 | # 46 | # 1 181 |
|  | # Размахнино с | # 2 | # 24 | # 616 |
|  | # Санаторий "Дарасунский" | # 2 | # 96 | # 2 464 |
|  | # Сбега п/ст | # 1 | # 16 | # 411 |
|  | # Семиозерный п/ст | # 2 | # 32 | # 821 |
|  | # Солнцево с | # 4 | # 48 | # 1 232 |
|  | # Текстильщиков п | # 2 | # 175 | # 4 491 |
|  | # Улёты с | # 9 | # 211 | # 5 415 |
|  | # Урюм п/ст | # 2 | # 33 | # 847 |
|  | # Усть-Карск пгт | # 1 | # 13 | # 334 |
|  | # Холбон пгт | # 1 | # 8 | # 205 |
|  | # Целинный п | # 4 | # 48 | # 1 232 |
|  | # Цугол с | # 3 | # 190 | # 4 876 |
|  | # Чернышевск пгт | # 6 | # 190 | # 4 876 |
|  | # Шелопугино с | # 2 | # 32 | # 821 |
|  | # Ясный п | # 5 | # 282 | # 7 238 |
|  | Итого | 275 | 9 522 | 244 389 |
|  | Итого | 3 627 | 193 329 | 3 254 725 |

Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2036г. | 3 254 725 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 - 2017 гг. | 57 447 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 - 2019 гг. | 123 719 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 152 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 220 413 |
| 6 | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 819 |
| 7 | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 46 165 |
| 8 | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 223 342 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 224 269 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 226 019 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 228 897 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 230 913 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 234 158 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 236 767 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 241 492 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 242 728 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 244 022 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 244 389 |

Визуальный эффект от внедрения ИСУ:

До реализации проекта:

После реализации проекта:

Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД г. Читы и Забайкальского края

Ожидаемый результат:

Внедрение системы ИСУ в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать разногласия по услугам по передаче.

3. Инвестиционный план

Инвестиционный период проекта 2016-2036гг.

Освоение капитальных вложений (без НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Освоение, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2036г. | 3 254 725 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 0 |
|  |  | 2017 год | 57 447 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 |
|  |  | 2019 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 152 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 220 413 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 819 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 46 165 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 223 342 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 224 269 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 226 019 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 228 897 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 230 913 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 234 158 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 236 767 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 241 492 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 242 728 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 244 022 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 244 389 |

Финансирование капитальных вложений (с НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения | кредитные средства |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2036г. | 3 902 047 | 3 006 258 | 404 351 | 491 438 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 | 0 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 1 130 | 17 098 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 | 0 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 82 040 | 44 830 | 37 210 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 183 358 | 62 944 | 56 364 | 64 050 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 264 496 | 96 560 | 13 623 | 154 313 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 10 582 | 10 582 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 55 398 | 55 398 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 268 010 | 217 683 | 30 595 | 19 732 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 269 123 | 210 736 | 40 615 | 17 771 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 271 223 | 232 009 | 20 711 | 18 502 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 274 676 | 247 860 | 6 143 | 20 673 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 277 095 | 255 298 | 0 | 21 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 280 990 | 256 700 | 0 | 24 290 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 284 121 | 257 949 | 0 | 26 172 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 289 791 | 259 139 | 0 | 30 652 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 291 274 | 260 384 | 0 | 30 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 292 826 | 261 338 | 0 | 31 488 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 293 267 | 262 159 | 0 | 31 108 |

Компенсация в тарифе (без НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Включение в тариф, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2038г. | 3 254 725 | 2 888 414 | 366 311 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 56 490 | 0 | 56 490 |
|  |  | 2017 год | 957 | 957 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 | 11 489 | 112 230 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 | 37 358 | 31 009 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 99 423 | 52 453 | 46 970 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 91 819 | 80 466 | 11 353 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 819 | 8 819 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 46 165 | 46 165 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 175 198 | 149 702 | 25 496 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 209 460 | 175 614 | 33 846 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 210 601 | 193 341 | 17 259 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 211 669 | 206 550 | 5 119 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 212 748 | 212 748 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 213 917 | 213 917 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 214 958 | 214 958 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 215 949 | 215 949 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 216 987 | 216 987 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 217 781 | 217 781 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 218 466 | 218 466 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 220 166 | 220 166 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 221 066 | 194 526 | 26 540 |

4. Производственный план

4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек

| Расчет экономического эффекта от снижения издержек | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Итого (2016-2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты до проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 943 | 23 471 | 27 063 | 36 269 | 51 590 | 52 312 | 55 113 | 55 113 | 55 113 | 66 989 | 76 922 | 2 317 156 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 943 | 23 471 | 27 063 | 36 269 | 51 590 | 52 312 | 55 113 | 55 113 | 55 113 | 66 989 | 76 922 | 2 317 156 |
| 2. Затраты после проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Экономический эффект в постоянных ценах | тыс. руб. | 57 447 | 0 | 136 663 | 91 838 | 126 486 | 128 088 | 60 045 | 96 702 | 55 113 | 55 113 | 223 572 | 268 392 | 279 423 | 5 466 168 |
| 3.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | 57 447 | 0 | 123 719 | 68 367 | 99 423 | 91 819 | 8 455 | 44 390 | 0 | 0 | 168 459 | 201 404 | 202 501 | 3 149 012 |
| 3.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 943 | 23 471 | 27 063 | 36 269 | 51 590 | 52 312 | 55 113 | 55 113 | 55 113 | 66 989 | 76 922 | 2 317 156 |
| 4. Прогнозные цены по статьям затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Затраты до проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 943 | 23 471 | 27 063 | 36 269 | 53 808 | 56 711 | 61 893 | 64 369 | 66 944 | 81 972 | 95 582 | 3 126 362 |
| 4.2. Затраты после проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Экономический эффект в прогнозных ценах | тыс. руб. | 57 447 | 0 | 136 663 | 91 838 | 126 486 | 128 088 | 62 627 | 102 877 | 61 893 | 64 369 | 242 141 | 291 432 | 306 182 | 6 381 087 |
| 5.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | 57 447 | 0 | 123 719 | 68 367 | 99 423 | 91 819 | 8 819 | 46 165 | 0 | 0 | 175 198 | 209 460 | 210 601 | 3 254 725 |
| 5.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | 0 | 0 | 12 943 | 23 471 | 27 063 | 36 269 | 53 808 | 56 711 | 61 893 | 64 369 | 66 944 | 81 972 | 95 582 | 3 126 362 |

В течение 23 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая».

4.2. График платежей по проекту, ввод объектов

| № | Показатель | Ед. изм. | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | платежи по проекту (с НДС) | тыс. руб. | 3 902 047 | 49 560 | 18 228 | 74 111 | 153 918 | 183 358 | 264 496 | 10 582 | 55 398 | 0 | 0 |
|  |  | % | 100% | 1% | 0% | 2% | 4% | 5% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 2 | ввод объектов (без НДС) | тыс. руб. | 3 254 725 | 0 | 57 447 | 123 719 | 68 367 | 152 798 | 220 413 | 8 819 | 46 165 | 0 | 0 |
|  |  | % | 100% | 0% | 2% | 4% | 2% | 5% | 7% | 0% | 1% | 0% | 0% |
| 3 | компенсация в тарифе (без НДС) | тыс. руб. | 3 254 725 | 57 447 | 0 | 123 719 | 68 367 | 99 423 | 91 819 | 8 819 | 46 165 | 0 | 0 |
|  |  | % | 100% | 2% | 0% | 4% | 2% | 3% | 3% | 0% | 1% | 0% | 0% |

| № | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 268 010 | 269 123 | 271 223 | 274 676 | 277 095 | 280 990 | 284 121 | 289 791 | 291 274 | 292 826 | 293 267 | 0 | 0 |
|  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% | 0% | 0% |
| 2 | 223 342 | 224 269 | 226 019 | 228 897 | 230 913 | 234 158 | 236 767 | 241 492 | 242 728 | 244 022 | 244 389 | 0 | 0 |
|  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% | 0% | 0% |
| 3 | 175 198 | 209 460 | 210 601 | 211 669 | 212 748 | 213 917 | 214 958 | 215 949 | 216 987 | 217 781 | 218 466 | 220 166 | 221 066 |
|  | 5% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |

5. Финансовый план

5.1. Исходные данные для разработки экономической модели

При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие исходные данные:

•	Глубина расчета по экономической модели – 25 лет.

•	Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб.

5.2. Основные налоги

В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому законодательству РФ.

Ставки налогов:

| Наименование | Ставка, % | Налоговая база |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 20 | Балансовая прибыль |
| НДС | 18, 20 | Добавленная стоимость до 2019 – 18% с 2019 – 20% |
| Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд | 22 | ФОТ |
| Страхование от несчастных случаев | 0,2 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования | 2,9 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | ФОТ |
| На имущество | 2,2 | Имущество |

5.3. Макроэкономические показатели

| Макроэкономические показатели | 2016-2021 | 2022 | 2023-2036 |
| --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (индекс потребительских цен) | 0% | 4,3% | 4,0% |
| Индекс роста тарифа на электрическую энергию для населения | 0% | 5,0% | 5,0% |

5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 10 582 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 582 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 55 398 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 55 398 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2026 год – составляет 268 010 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 217 683 тыс. руб.;

# - на 2027 год – составляет 269 123 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 736 тыс. руб.;

# - на 2028 год – составляет 271 223 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 232 009 тыс. руб.;

# - на 2029 год – составляет 274 676 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 247 860 тыс. руб.;

# - на 2030 год – составляет 277 095 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;

# - на 2031 год – составляет 280 990 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;

# - на 2032 год – составляет 284 121 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;

# - на 2033 год – составляет 289 791 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;

# - на 2034 год – составляет 291 274 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;

# - на 2035 год – составляет 292 826 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;

# - на 2036 год – составляет 293 267 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

5.5. Финансовые таблицы

Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств».

Справочная информация:

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 0 | 957 | 11 489 | 37 358 | 52 453 | 80 466 | 123 592 | 114 823 | 98 187 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 56 490 | 168 720 | 199 728 | 300 073 | 440 020 | 325 247 | 256 589 | 158 402 |

| Показатель | Ед. изм. | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 83 092 | 55 080 | 55 665 | 98 755 | 134 726 | 180 505 | 226 688 | 228 851 | 231 351 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 75 309 | 20 230 | 187 906 | 313 420 | 404 713 | 453 105 | 457 330 | 462 637 | 468 053 |

| Показатель | Ед. изм. | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 234 446 | 237 212 | 239 834 | 241 880 | 194 526 | 146 228 | 97 682 | 48 878 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 475 100 | 480 616 | 484 804 | 487 314 | 292 788 | 146 560 | 48 878 | 0 |

Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГО (2016-2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Выручка (нетто) | # тыс. руб. | 57 447 | 0 | 136 663 | 91 838 | 126 486 | 128 088 | 62 627 | 102 877 | 61 893 | 64 369 | 339 781 | 441 154 | 297 423 | 6 381 087 |
| # - Себестоимость проданных товаров | # тыс. руб. | 0 | 957 | 11 489 | 37 358 | 52 453 | 80 466 | 123 592 | 114 823 | 98 187 | 83 092 | 180 505 | 237 212 | 97 682 | 3 205 847 |
| ## материалы и комплектующие | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## оплата труда | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## налоги, относимые на текущие затраты | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## производственные расходы | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## начисленные лизинговые платежи | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## амортизация | ## тыс. руб. | 0 | 957 | 11 489 | 37 358 | 52 453 | 80 466 | 123 592 | 114 823 | 98 187 | 83 092 | 180 505 | 237 212 | 97 682 | 3 205 847 |
| # Валовая прибыль | # тыс. руб. | 57 447 | -957 | 125 173 | 54 480 | 74 033 | 47 622 | -60 964 | -11 947 | -36 294 | -18 724 | 159 275 | 203 943 | 199 741 | 3 175 239 |
| # - Коммерческие расходы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # - Административные расходы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прибыль (убыток) от продаж | # тыс. руб. | 57 447 | -957 | 125 173 | 54 480 | 74 033 | 47 622 | -60 964 | -11 947 | -36 294 | -18 724 | 159 275 | 203 943 | 199 741 | 3 175 239 |
| # - Налоги, относимые на финансовые результаты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # - Проценты к уплате | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 686 | 18 518 | 9 259 | 0 | 0 | 2 481 | 3 707 | 0 | 68 231 |
| # + Прибыль (убыток) от прочей реализации | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # + Курсовая разница и доходы от конвертации | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # + Прочие внереализационные доходы (расходы) | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прибыль до налогообложения | # тыс. руб. | 57 447 | -957 | 125 173 | 54 480 | 74 033 | 39 936 | -79 482 | -21 205 | -36 294 | -18 724 | 156 795 | 200 236 | 199 741 | 3 107 008 |
| # - Налог на прибыль | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чистая прибыль (убыток) | # тыс. руб. | 57 447 | -957 | 125 173 | 54 480 | 74 033 | 39 936 | -79 482 | -21 205 | -36 294 | -18 724 | 156 795 | 200 236 | 199 741 | 3 107 008 |
| # - дивиденды | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # = нераспределенная прибыль | # тыс. руб. | 57 447 | -957 | 125 173 | 54 480 | 74 033 | 39 936 | -79 482 | -21 205 | -36 294 | -18 724 | 156 795 | 200 236 | 199 741 | 3 107 008 |
| # то же, нарастающим итогом | # тыс. руб. | 57 447 | 56 490 | 181 663 | 236 143 | 310 176 | 350 111 | 270 629 | 249 424 | 213 130 | 194 406 | 1 160 795 | 1 985 573 | 3 107 008 |  |

Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Поступления от продаж | # тыс. руб. | 67 788 | 0 | 161 262 | 110 206 | 151 784 | 153 706 | 75 153 | 123 452 | 74 272 | 77 243 | 407 737 | 529 385 | 356 908 | 7 653 422 |
| # Затраты на материалы и комплектующие | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зарплата | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Общие затраты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Налоги | # тыс. руб. | -2 780 | 3 089 | -12 038 | 7 489 | 5 262 | 18 465 | -10 762 | -11 342 | -12 379 | -12 874 | -21 774 | -39 427 | -59 485 | -622 230 |
| # Выплата процентов по кредитам | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 686 | -18 518 | -9 259 | 0 | 0 | -2 481 | -3 707 | 0 | -68 231 |
| # Прочие поступления | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прочие затраты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Денежные потоки от операционной деятельности | # тыс. руб. | 65 007 | 3 089 | 149 224 | 117 694 | 157 046 | 164 485 | 45 873 | 102 851 | 61 893 | 64 369 | 383 482 | 486 252 | 297 423 | 6 962 961 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Инвестиции в здания и сооружения | # тыс. руб. | -49 560 | -18 228 | -74 111 | -153 918 | -183 358 | -264 496 | -10 582 | -55 398 | 0 | 0 | -277 095 | -292 826 | 0 | -3 902 047 |
| # Инвестиции в оборудование и другие активы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Оплата расходов будущих периодов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Инвестиции в оборотный капитал | # тыс. руб. | 232 | -489 | 1 261 | -1 627 | 186 | -1 100 | 2 436 | 48 | 86 | 41 | 283 | 338 | 142 | 4 957 |
| # Выручка от реализации активов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Денежные потоки от инвестиционной деятельности | # тыс. руб. | -49 328 | -18 717 | -72 850 | -155 546 | -183 172 | -265 596 | -8 147 | -55 350 | 86 | 41 | -276 812 | -292 488 | 142 | -3 897 090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Поступления акционерного капитала | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Целевое финансирование | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поступления кредитов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 050 | 154 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 798 | 31 488 | 0 | 491 438 |
| # Возврат кредитов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 050 | -77 157 | -77 157 | 0 | 0 | -20 673 | -30 889 | 0 | -491 438 |
| # Лизинговые платежи | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Выплата дивидендов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Денежные потоки от финансовой деятельности | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 050 | 90 263 | -77 157 | -77 157 | 0 | 0 | 1 124 | 599 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| # Суммарный денежный поток за период | # тыс. руб. | 15 679 | -15 627 | 76 374 | -37 852 | 37 924 | -10 848 | -39 430 | -29 656 | 61 979 | 64 410 | 107 794 | 194 363 | 297 565 | 3 065 871 |
| # Денежные средства на конец периода | # тыс. руб. | 15 679 | 51 | 76 425 | 38 574 | 76 498 | 65 649 | 26 219 | -3 437 | 58 543 | 122 953 | 503 173 | 1 298 492 | 3 065 871 |  |

6. Показатели эффективности проекта.

В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на повышение качества обслуживания потребителей и исполнения обязательств Федерального закона.

Также, существенным фактором при реализации проекта является:

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД – 193 329 квартир. Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-10/2501 от 25.10.2019г. составляет 0,006253 тыс. руб.:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество квартир | ИПЦ, % | Затраты на одно достоверное снятие показаний прибора учета с учетом ИПЦ, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в месяц, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в год, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 9 581 | 100,0% | 0,007789 | 74,62 | 895,47 | 895,47 |
| 2019 | 13 951 | 100,0% | 0,007789 | 108,66 | 1 303,90 | 2 199,37 |
| 2020 | 7 509 | 100,0% | 0,008141 | 61,13 | 733,61 | 2 932,97 |
| 2021 | 15 126 | 100,0% | 0,008141 | 123,15 | 1 477,76 | 4 410,73 |
| 2022 | 20 967 | 104,3% | 0,008491 | 178,04 | 2 136,49 | 6 736,89 |
| 2023 | 595 | 104,0% | 0,008831 | 5,25 | 63,05 | 7 069,42 |
| 2024 | 2 995 | 104,0% | 0,009184 | 27,51 | 330,09 | 7 682,28 |
| 2025 | 0 | 104,0% | 0,009552 | 0,00 | 0,00 | 7 989,57 |
| 2026 | 0 | 104,0% | 0,009934 | 0,00 | 0,00 | 8 309,16 |
| 2027 | 12 881 | 104,0% | 0,010331 | 133,08 | 1 596,91 | 10 238,44 |
| 2028 | 12 437 | 104,0% | 0,010744 | 133,63 | 1 603,54 | 12 251,52 |
| 2029 | 12 052 | 104,0% | 0,011174 | 134,67 | 1 616,06 | 14 357,64 |
| 2030 | 11 736 | 104,0% | 0,011621 | 136,39 | 1 636,63 | 16 568,58 |
| 2031 | 11 384 | 104,0% | 0,012086 | 137,59 | 1 651,05 | 18 882,37 |
| 2032 | 11 100 | 104,0% | 0,012569 | 139,52 | 1 674,25 | 21 311,92 |
| 2033 | 10 792 | 104,0% | 0,013072 | 141,08 | 1 692,91 | 23 857,30 |
| 2034 | 10 584 | 104,0% | 0,013595 | 143,89 | 1 726,69 | 26 538,29 |
| 2035 | 10 229 | 104,0% | 0,014139 | 144,63 | 1 735,53 | 29 335,35 |
| 2036 | 9 888 | 104,0% | 0,014705 | 145,40 | 1 744,78 | 32 253,54 |
| 2037 | 9 522 | 103,5% | 0,015219 | 144,92 | 1 739,00 | 35 121,41 |

2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и подключение потребителей составляет 1,408 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 19 333 квартир:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество отключений/подключений | ИПЦ, % | Затраты за одно отключение и подключение с учетом ИПЦ, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение в год, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 958 | 100,0% | 0,847 | 811,95 | 811,95 |
| 2019 | 1 395 | 100,0% | 0,833 | 1 162,58 | 1 974,53 |
| 2020 | 751 | 100,0% | 0,833 | 625,75 | 2 600,28 |
| 2021 | 1 513 | 100,0% | 1,408 | 2 128,98 | 4 729,27 |
| 2022 | 2 097 | 104,3% | 1,468 | 3 078,00 | 8 010,63 |
| 2023 | 60 | 104,0% | 1,527 | 90,84 | 8 421,89 |
| 2024 | 300 | 104,0% | 1,588 | 475,55 | 9 234,32 |
| 2025 | 0 | 104,0% | 1,651 | 0,00 | 9 603,69 |
| 2026 | 0 | 104,0% | 1,717 | 0,00 | 9 987,84 |
| 2027 | 1 288 | 104,0% | 1,786 | 2 300,64 | 12 688,00 |
| 2028 | 1 244 | 104,0% | 1,858 | 2 310,19 | 15 505,71 |
| 2029 | 1 205 | 104,0% | 1,932 | 2 328,23 | 18 454,16 |
| 2030 | 1 174 | 104,0% | 2,009 | 2 357,87 | 21 550,20 |
| 2031 | 1 138 | 104,0% | 2,089 | 2 378,63 | 24 790,84 |
| 2032 | 1 110 | 104,0% | 2,173 | 2 412,07 | 28 194,54 |
| 2033 | 1 079 | 104,0% | 2,260 | 2 438,94 | 31 761,26 |
| 2034 | 1 058 | 104,0% | 2,350 | 2 487,61 | 35 519,33 |
| 2035 | 1 023 | 104,0% | 2,444 | 2 500,34 | 39 440,44 |
| 2036 | 989 | 104,0% | 2,542 | 2 513,67 | 43 531,73 |
| 2037 | 952 | 103,5% | 2,631 | 2 505,35 | 47 560,68 |

3. Снижение общедомовых нужд до норматива.

По данным ООО «Энергосервис» внедрение системы позволило осуществлять одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды.

По данным графика снижение ОДН от норматива составило 40-50%.

| Период реализации инвестиционного проекта | Ожидаемое количество электрической энергии на ОДН год, тыс. кВтч | Факт ОДН на кв.м. МОП, кВтч/кв.м. | Норматив ОДН, кВтч/кв.м. | ОДН после внедрения ИСУ, кВтч/кв.м. | Снижение количества электрической энергии на ОДН после внедрения ИСУ, тыс. кВтч | Индекс тариф э/э, % | Средневзвешенный тариф для населению с учетом ИПЦ, руб./кВтч без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН по годам, тыс. руб. без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 5 009,96 | 10,48 | 2,28 | 1,37 | 4 356,85 | 100,0% | 2,58 | 11 235,89 | 11 235,89 |
| 2019 | 3 883,59 | 6,25 | 2,33 | 1,40 | 3 013,99 | 100,0% | 2,67 | 8 061,21 | 19 297,11 |
| 2020 | 1 399,92 | 3,91 | 2,64 | 1,58 | 834,56 | 100,0% | 2,68 | 2 233,03 | 21 530,13 |
| 2021 | 3 204,41 | 4,34 | 2,67 | 1,60 | 2 022,23 | 100,0% | 2,77 | 5 598,84 | 27 128,98 |
| 2022 | 4 737,19 | 2,42 | 0,88 | 0,53 | 3 703,17 | 105,0% | 2,91 | 10 765,38 | 39 060,90 |
| 2023 | 197,61 | 6,45 | 0,12 | 0,07 | 195,46 | 105,0% | 3,05 | 596,64 | 41 219,98 |
| 2024 | 701,45 | 1,18 | 0,12 | 0,07 | 657,62 | 105,0% | 3,21 | 2 107,71 | 44 976,48 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% | 3,37 | 0,00 | 46 775,54 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% | 3,53 | 0,00 | 48 646,57 |
| 2027 | 2 769,77 | 1,70 | 0,50 | 0,30 | 2 278,32 | 105,0% | 3,71 | 8 453,11 | 59 045,54 |
| 2028 | 1 977,17 | 1,27 | 0,35 | 0,21 | 1 647,23 | 105,0% | 3,90 | 6 417,21 | 67 824,57 |
| 2029 | 1 625,83 | 1,03 | 0,23 | 0,14 | 1 409,84 | 105,0% | 4,09 | 5 767,03 | 76 304,59 |
| 2030 | 2 642,09 | 1,60 | 0,42 | 0,25 | 2 225,08 | 105,0% | 4,30 | 9 556,89 | 88 913,66 |
| 2031 | 2 576,81 | 2,02 | 0,50 | 0,30 | 2 192,28 | 105,0% | 4,51 | 9 886,82 | 102 357,02 |
| 2032 | 1 688,71 | 1,23 | 0,20 | 0,12 | 1 526,61 | 105,0% | 4,74 | 7 228,99 | 113 680,30 |
| 2033 | 2 465,92 | 1,80 | 0,36 | 0,22 | 2 169,02 | 105,0% | 4,97 | 10 784,56 | 129 012,06 |
| 2034 | 1 475,73 | 0,90 | 0,27 | 0,16 | 1 214,04 | 105,0% | 5,22 | 6 338,14 | 140 510,69 |
| 2035 | 1 987,68 | 1,77 | 0,66 | 0,40 | 1 544,40 | 105,0% | 5,48 | 8 465,99 | 154 597,10 |
| 2036 | 3 207,63 | 2,22 | 0,72 | 0,43 | 2 586,71 | 105,0% | 5,76 | 14 888,61 | 175 669,60 |
| 2037 | 1 506,65 | 1,08 | 0,44 | 0,26 | 1 137,45 | 105,0% | 6,04 | 6 874,29 | 188 692,32 |

Экономический эффект составит:

- 2018 год – 12 943,31 тыс. руб. без учета НДС;

- 2019 год – 23 471,01 тыс. руб. без учета НДС;

- 2020 год – 27 063,39 тыс. руб. без учета НДС;

- 2021 год – 36 268,98 тыс. руб. без учета НДС;

- 2022 год – 53 808,42 тыс. руб. без учета НДС;

- 2023 год – 56 711,29 тыс. руб. без учета НДС;

- 2024 год – 61 893,09 тыс. руб. без учета НДС;

- 2025 год – 64 368,81 тыс. руб. без учета НДС;

- 2026 год – 66 943,56 тыс. руб. без учета НДС;

- 2027 год – 81 971,97 тыс. руб. без учета НДС;

- 2028 год – 95 581,80 тыс. руб. без учета НДС;

- 2029 год – 109 116,39 тыс. руб. без учета НДС;

- 2030 год – 127 032,43 тыс. руб. без учета НДС;

- 2031 год – 146 030,23 тыс. руб. без учета НДС;

- 2032 год – 163 186,75 тыс. руб. без учета НДС;

- 2033 год – 184 630,63 тыс. руб. без учета НДС;

- 2034 год – 202 568,30 тыс. руб. без учета НДС;

- 2035 год – 223 372,89 тыс. руб. без учета НДС;

- 2036 год – 251 454,86 тыс. руб. без учета НДС;

- 2037 год – 271 374,42 тыс. руб. без учета НДС.

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования | 10% |
| Период окупаемости, PBP, год | 8,06 |
| Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год | 12,35 |
| Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб. | 405 359 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 345,1% |

Период расчета интегральных показателей – 25 лет.

Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 8,06 года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции.

Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (12,35 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.

Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный.

Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 405 359 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 345,1% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности инвестиционного проекта.

7. Выводы

- Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2036гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.

- Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 3 902 047 тыс. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 8,06 лет (простой) и 12,35 лет (дисконтированный).

- Дисконтированный доход за 25 лет составит 405 359 тыс. руб. при ставке дисконтирования 10%.