Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2040 гг.

Бизнес-план

УТВЕРЖДАЮ. руководитель организации АО «Читаэнергосбыт». _________________ «___» ___________ 2022 г.. М.П..

Чита, 2022 год

0. Общая информация о предприятии

# 0.1. Юридический статус и общие данные о предприятии

| 1. | Наименование компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полное – Акционерное общество «Читаэнергосбыт» |  |
|  | Сокращенное – АО «Читаэнергосбыт» |  |
| 2. | Адреса: |  |
|  | Юридический: г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Почтовый: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
|  | Фактический: 672028, г. Чита, ул. Бабушкина, 38. |  |
| 3. | Тел./факс Компании +7 (3022) 23-33-99 / +7(3022) 23-33-98 |  |
| 4. | ИНН 7536066430 |  |
| 5. | КПП 753601001 |  |

1. Резюме

  - Цель инвестиционного проекта.

В целях энергосбережения, детального и точного учета энергоресурсов, повышения энергоэффективности, а также в связи с моральным и физическим износом большинства установленных средств учета электрической энергии, Общество предлагает внедрить ИСУ в МКЖД.

  - Стратегия достижения цели.

Общество планирует внедрить ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы, в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами.

Объект реализации

С целью сокращения инвестиционных затрат и 100% оснащения ИСУ в МКЖД, Обществом было сделано выгрузка всех МКЖД во всех населенных пункта Забайкальского края и г. Читы и выбрано 3 572 МКЖД, в которых не требуется установка антивандальной системы. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения». ОДН в рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,10 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Проект реализации:

| № п/п | Объект реализации |
| --- | --- |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на монтаж оборудование в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ |
| 2 | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ |

Ожидаемый результат:

Внедрение ИСУ в МКЖД населенных пунктах Забайкальского края и г. Читы позволит:

- снижение общедомовых нужд электрической энергии, доведение до нормативных;

- увеличение полезного отпуска потребителей;

- получение достоверных данных коммерческого учета;

- получение данных по параметрам качества электрической энергии;

- выборочное получение профилей расхода электрической энергии по приборам учета;

- отключение потребителей без демонтажа электрической схемы;

- инициация потребителей к применению в быту более энергоэффективных приборов и технологий, для снижения затрат на электрическую энергию, за счет более точного учета потребленной электроэнергии соответственно увеличения оплаты по каждому потребителю;

- централизованное дистанционное отключение потребителей при нарушении договорных условий, что позволит сократить численность обслуживающего персонала;

- получение оперативной информации о потреблении электрической энергии и балансов в режиме реального времени, о качестве электрической энергии;

- улучшение платежной дисциплины;

- сокращение затрат компании на проведение работ по отключению/подключению абонентов;

- привлечение для работ местных подрядных организаций, создание рабочих мест на время реализации проекта, увеличение потока налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты;

- создание положительного имиджа компании;

- снятие разногласий с сетевыми организациями.

# 1.3. Факторы риска.

Основные риски при реализации проекта:

| Вид риска | Характеристика | Способы хеджирования |
| --- | --- | --- |
| Ценовой | Вероятность существенного роста цен на строительные материалы | Будут проводиться закупочные процедуры, цена сделки будет фиксированной. |
| Финансовый | Вероятность недостаточности финансирования в 2016-2040гг. | 1. Работа по включению в тариф соответствующей доли средств, необходимых для уплаты контрагенту. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования задолженности под обеспечение имущества. |
| Процентный | Существенный рост процентной ставки по привлеченным средствам | 1. Размер процентной ставки будет зафиксирована в кредитном договоре. 2. Поиск альтернативных способов рефинансирования при резком повышении процентной ставки |
| Имущественный | Высокая вероятность несвоевременного введения либо приостановка введения в строй объектов | Контроль строительства, введение в договоры подряда штрафных санкций за срыв сроков сдачи объекта в эксплуатацию |
| Правовой | Вероятность юридических ошибок в договоре | Проведение юридической экспертизы |
| Валютный риск | Риск резких колебаний курсов иностранных валют | Определение стоимости строительства в российских рублях. |

# 1.4. Объем финансирования.

Стоимость реализации проекта с учетом разработки проектно-сметной документации и монтажом оборудования в МКД с заменой прибора учета с возможность дистанционного отключения и т.д. составит:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения | кредитные средства |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2040г. | 4 982 982 | 3 889 321 | 413 015 | 680 646 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 | 0 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 1 130 | 17 098 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 | 0 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 82 040 | 44 830 | 37 210 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 183 358 | 62 944 | 56 364 | 64 050 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 264 496 | 96 560 | 13 623 | 154 313 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 10 461 | 10 461 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 29 611 | 9 897 | 0 | 19 714 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 267 483 | 210 109 | 41 243 | 16 131 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 271 196 | 231 123 | 21 598 | 18 475 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 274 632 | 246 968 | 7 035 | 20 629 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 277 063 | 255 298 | 0 | 21 765 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 280 946 | 256 700 | 0 | 24 246 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 284 109 | 257 949 | 0 | 26 160 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 289 761 | 259 139 | 0 | 30 622 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 291 273 | 260 384 | 0 | 30 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 290 972 | 261 338 | 0 | 29 634 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 293 240 | 262 159 | 0 | 31 082 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 307 067 | 264 199 | 0 | 42 867 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 331 516 | 265 279 | 0 | 66 237 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 359 620 | 302 814 | 14 755 | 42 051 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 380 361 | 316 483 | 22 097 | 41 781 |

# Необходимый объем финансирования:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 10 461 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 461 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2026 год – составляет 29 611 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 9 897 тыс. руб.;

# - на 2027 год – составляет 267 483 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 109 тыс. руб.;

# - на 2028 год – составляет 271 196 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 231 123 тыс. руб.;

# - на 2029 год – составляет 274 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 246 968 тыс. руб.;

# - на 2030 год – составляет 277 063 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;

# - на 2031 год – составляет 280 946 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;

# - на 2032 год – составляет 284 109 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;

# - на 2033 год – составляет 289 761 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;

# - на 2034 год – составляет 291 273 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;

# - на 2035 год – составляет 290 972 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;

# - на 2036 год – составляет 293 240 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.;

# - на 2037 год – составляет 307 067 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 264 199 тыс. руб.;

# - на 2038 год – составляет 331 516 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 265 279 тыс. руб.;

# - на 2039 год – составляет 359 620 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 302 814 тыс. руб.;

# - на 2040 год – составляет 380 361 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 316 483 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

Внедрение данного проекта планируется только за счет внесения затрат в тарифно-балансовое решение АО «Читаэнергосбыт» на 2016-2042 гг.:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания | Включение в тариф, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2042г. | 4 155 504 | 3 718 002 | 437 502 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 57 447 | 957 | 56 490 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 | 11 489 | 112 230 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 | 37 358 | 31 009 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 99 423 | 52 453 | 46 970 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 91 819 | 80 466 | 11 353 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 718 | 8 718 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 8 248 | 8 248 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 177 759 | 143 390 | 34 369 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 210 601 | 192 602 | 17 998 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 211 669 | 205 806 | 5 863 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 212 748 | 212 748 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 213 917 | 213 917 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 214 958 | 214 958 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 215 949 | 215 949 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 216 987 | 216 987 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 217 781 | 217 781 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 218 466 | 218 466 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 220 166 | 220 166 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 221 066 | 221 066 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 264 640 | 252 345 | 12 296 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 282 150 | 263 736 | 18 415 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2041 год | 2041 год | 293 529 | 278 634 | 14 895 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2042 год | 2042 год | 305 376 | 229 761 | 75 616 |

1.5. Социальные и технические аспекты инвестиционного проекта.

1.	Снизить негативного отношения потребителей стоимости начисления и количеству потребления;

2. Повышение уровня собираемости платежей;

3.	Развития систем удаленного обслуживания при оказании услуг;

4.	Создание рабочих мест на период реализации проектов;

5.	Контроль за целевым и эффективным использованием средств в составе сбытовой надбавки;

6.	Повышение производительность труда и имидж компании;

7. Повышение имиджа компании.

2. Сведения о проекте (бизнес-идея)

Описание проблемы и необходимости реализации проекта:

АО «Читаэнергосбыт» является крупнейшим гарантирующим поставщиком электрической энергии и мощности на территории Забайкальского края, обеспечивая более 90% потребления населения и приравненных к нему потребителей. Являясь коммерческой организацией, Общество создает условия для соблюдения баланса интересов субъектов электроэнергетики и всех категорий потребителей электрической энергии. Соблюдение принципов «потребил – заплатил» приводит к снижению социальной напряженности в обществе и положительно влияет на уровень оплаты.

В настоящее время на территории Забайкальского края и г. Читы в сфере коммунального хозяйства не выстроена услуга качественного, быстрого и комфортного для клиента обслуживания. Для этого необходимо разработать новые системы работы с клиентами, обеспечивать их максимальную удовлетворенность сервисом. Одним из инструментов улучшения качества обслуживания клиентов является создание и поддержание высокого уровня обслуживания, которые удовлетворяли бы современным требованиям. Поэтому, на сегодняшний день задача создания эффективной системы стандартов обслуживания покупателей является приоритетной.

В рамках ухудшения общей экономической ситуации в РФ, снижения реальных доходов населения на территории региона, опережающего роста инфляции над ростом заработной платы не позволяет в полной мере осуществлять реализацию данной программы за счет внебюджетных источников (средств собственников жилья).

Одновременно, с отсутствием источников финансирования для реализации программы, происходить рост социальной напряженности. Объемы внутридомовых потерь в жилищном фонде Забайкальского края варьируются от 20% до 70%.

Основными факторами значительной доли расходов на оплату электрической энергии на общедомовые нужды являются:

- отсутствие 100% обеспечения приборами учета;

- наличие существенного парка с непригодными и вышедшими из эксплуатации приборами учета, не позволяющими полностью фиксировать потребление за собственное потребление внутри квартир;

- хищение электрической энергии;

- отсутствие возможности своевременного отключения неплательщиков;

- несвоевременное предоставление показаний приборов учета в ресурсоснабжающие организации

Отсутствия приборов учета, фиксирующих потребления электрической энергии, имеет отрицательных социальный эффект для жителей многоквартирных домов. Фактически, исправно оплачивающие потребители, дополнительно вынуждены рассчитываться за третьих лиц, которые по тем или иным причинам отказываются устанавливать приборы учета, либо фактически осуществляют хищение электрической энергии.

Отсутствие строгого порядка за полнотой учета и введением ограничений приводит к росту задолженности за поставленные энергоресурсы исполнителями коммунальных услуг (управляющими компаниями, ТСЖ и т.д.) либо при непосредственном управлении потребителей физических лиц, тем самым создавая цепочку неплатежей за поставленные энергоресурсы от сбытовых до сетевых организаций региона.

Рост цепочки неплатежей оказывает негативное влияние на выполнение ремонтных и инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, повышению аварийности, и в целом снижению уровня надежности и энергетической безопасности региона.

Согласно п. 5 ст. 12 « Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд» Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Организация, осуществляющая снабжение энергетическими ресурсами многоквартирного дома на основании публичного договора, регулярно (не реже чем один раз в год) обязана предлагать перечень мероприятий для многоквартирного дома, группы многоквартирных домов как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению поставляемых этой организацией в многоквартирный дом энергетических ресурсов и повышению энергетической эффективности их использования.

В данном перечне мероприятий должно содержаться указание на:

1) необязательность таких мероприятий для проведения их лицами, которым данный перечень мероприятий адресован;

2) возможность проведения этой организацией отдельных мероприятий из числа указанных в данном перечне мероприятий за счет средств, учитываемых при установлении регулируемых цен (тарифов) на ее товары, услуги, а также за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе на основании энергосервисного договора (контракта), и прогнозируемую стоимость проведения таких отдельных мероприятий».

Также, согласно Федеральному закону от 27 декабря 2018 г. N 522-ФЗ Гарантирующие поставщики в ходе обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности) на розничных рынках и для оказания коммунальных услуг по электроснабжению обязаны осуществлять приобретение, установку, замену, допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, а также нематериальных активов, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), в отношении многоквартирного дома и помещений в многоквартирных домах, электроснабжение которых осуществляется с использованием общего имущества.

По всем приборам учета электрической энергии после 1 января 2022 года, гарантирующими поставщиками должно быть обеспечено безвозмездное предоставление субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности) минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном правилами предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных гарантирующими поставщиками интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности).

Таким образом, законодательно органам государственной власти предоставлено право включение в тарифы ресурсоснабжающих предприятий затрат на мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности в многоквартирных домах, и для исполнения обязательств Федерального закона.

Для повышения энергосбережения и энергоэффективности в многоквартирных домах, повышения качества и точности учета электрической энергии, оценка реальных объемов потребления и одномоментное снятие показаний для точности расчетов по ИПУ и ОДН, Общество планирует внедрить во все МКЖД, в отношении которых введется коммерческий учет электрической энергии, интеллектуальную систему коммерческого учета электрической энергии с заменой приборов учета, соответствующие требованиям действующего законодательства в области электроэнергетики.

Реализация проекта строится в строгом соответствие с принципами Федерального закона «Об электроэнергетике» и содействует выполнению ст. 27 «Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» предусматривающей, оказание содействие в реализации инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Цель проекта:

Целью реализации проекта является повышение качества обслуживания клиентов на территории Забайкальского края, создание позитивного имиджа компании, повышение инвестиционной привлекательности.

# Предполагаемые решения проблемы:

# Произвести внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета, регулирования и диспетчеризации энергоресурса в многоквартирные жилые дома.

# Состав этапов для реализации инвестиционного проекта:

# 1.	Проведение подготовительных процедур, в т.ч. определение МКЖД, разработка и согласование проектно-сметной документации с уполномоченными органами;

# 2.	Проведение закупочных процедур;

# 3.	Оценка уровня цен;

# 4.	Реализация при поддержке Правительства Забайкальского края Программы внедрения ИСУ в МКЖД;

# 5.	Подведение промежуточных итогов реализации Программы;

# 6.	Отчет об итогах реализации Программы.

Объект реализации:

ИСУ планируется внедрить во все многоквартирные жилые дома, в которых не требуется установка антивандальной системы, в количестве 3 572 домов. МКЖД не являются аварийными и ветхими и не учтены в «программе переселения».

ОДН во всех рассматриваемых МКЖД составляет в среднем 2,10 кВтч/кв.м., что выше в 3,1 раза от утвержденных нормативов по ОДН.

Внедрение планируется в следующих населенных пунктах по годам:

| Год реализации | Адрес | Кол-во домов | Кол-во квартир / ПУ |
| --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 84 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 662 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 096 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 858 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 204 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 264 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 26 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 549 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 325 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 57 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 153 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 56 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 29 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 267 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 476 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 094 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 49 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 13 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 319 |
|  | Итого | 189 | 9 581 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 935 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 303 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 916 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 917 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 605 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 960 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 033 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 233 |
|  | # ПУ для базовых станций |  | # 49 |
|  | Итого | 337 | 13 951 |
| # 2019 (факт) | # г. Чита | # 77 | # 7 030 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # ПУ для базовых станций | # 1 |
|  | # г. Чита |  | # 4 |
|  | # пгт. Забайкальск |  | # 1 |
|  | # г. Могоча | # Доустановка ПУ за 2017 год | # 104 |
|  | # г. Сретенск |  | # 4 |
|  | # г. Чита |  | # 9 |
|  | # пгт. Кокуй |  | # 5 |
|  | # пгт. Первомайский |  | # 1 |
|  | # пгт. Шерловая Гора |  | # 58 |
|  | # г. Чита | # Доустановка ПУ за 2018 год | # 44 |
|  | # г. Борзя |  | # 82 |
|  | # г. Нерчинск |  | # 3 |
|  | # г. П-Забайкальский |  | # 29 |
|  | # г. Хилок |  | # 1 |
|  | # г. Шилка |  | # 64 |
|  | # п. Забайкальск |  | # 37 |
|  | # пгт. Чернышевск |  | # 32 |
|  | Итого | 77 | 7 509 |
| # 2020 (факт) | # г. Чита | # 171 | # 15 126 |
|  | Итого | 171 | 15 126 |
| # 2021 (факт) | # Билитуй п/ст | # 3 | # 197 |
|  | # Даурия п/ст | # 13 | # 932 |
|  | # Жирекен пгт | # 11 | # 425 |
|  | # Забайкальск пгт | # 12 | # 509 |
|  | # Новоорловск пгт | # 5 | # 460 |
|  | Чита г | # 235 | # 18 442 |
|  | Чита г | # Доустановка ПУ за 2019 год | # 1 |
|  | Чита г | # Доустановка ПУ за 2020 год | # 1 |
|  | Итого | 279 | 20 967 |
| # 2022 | # Борзя г | # 1 | # 146 |
|  | # Холбон пгт | # 10 | # 127 |
|  | # Чита г | # 27 | # 213 |
|  | Итого | 38 | 486 |
| 2023 | Итого | 0 | 0 |
| 2024 | Итого | 0 | 0 |
| 2025 | Итого | 0 | 0 |
| # 2026 | # Чита г | # 15 | # 1 146 |
|  | Итого | 15 | 1 146 |
| # 2027 | # Чита г | # 146 | # 9 954 |
|  | Итого | 146 | 9 954 |
| # 2028 | # Чита г | # 139 | # 9 704 |
|  | Итого | 139 | 9 704 |
| # 2029 | # Чита г | # 118 | # 9 449 |
|  | Итого | 118 | 9 449 |
| # 2030 | # Чита г | # 106 | # 9 166 |
|  | Итого | 106 | 9 166 |
| # 2031 | # Чита г | # 114 | # 8 937 |
|  | Итого | 114 | 8 937 |
| # 2032 | # Чита г | # 111 | # 8 690 |
|  | Итого | 111 | 8 690 |
| # 2033 | # Чита г | # 104 | # 8 522 |
|  | Итого | 104 | 8 522 |
| # 2034 | # Чита г | # 106 | # 8 237 |
|  | Итого | 106 | 8 237 |
| # 2035 | # Чита г | # 106 | # 8 237 |
|  | Итого | 106 | 8 237 |
| # 2036 | # Атамановка пгт | # 38 | # 2 091 |
|  | # Борзя г | # 9 | # 173 |
|  | # Карымское пгт | # 74 | # 2 322 |
|  | # Угдан с | # 2 | # 150 |
|  | # Чита г | # 33 | # 2 931 |
|  | Итого | 156 | 7 667 |
| # 2037 | # Дарасун пгт | # 19 | # 1 000 |
|  | # Кокуй пгт | # 42 | # 1 479 |
|  | # Новая Чара пгт | # 21 | # 1 104 |
|  | # Новокручининский пгт | # 34 | # 1 563 |
|  | # Ясногорск пгт | # 35 | # 2 611 |
|  | Итого | 151 | 7 757 |
| # 2038 | # Агинское пгт | # 36 | # 604 |
|  | # ЗАТО Горный пгт | # 46 | # 2 853 |
|  | # Курорт-Дарасун пгт | # 9 | # 589 |
|  | # Первомайский пгт | # 132 | # 3 429 |
|  | # Песчанка п | # 1 | # 82 |
|  | # Текстильщиков п | # 2 | # 175 |
|  | # Ясный п | # 5 | # 282 |
|  | # Санаторий "Дарасунский" | # 2 | # 96 |
|  | Итого | 233 | 8 110 |
| # 2039 | # Антипиха п | # 1 | # 60 |
|  | # Хилок г | # 2 | # 108 |
|  | # Шилка г | # 17 | # 227 |
|  | # Балей г | # 52 | # 1 048 |
|  | # Ковыли п | # 3 | # 24 |
|  | # Могоча г | # 27 | # 1 473 |
|  | # Смоленка с | # 3 | # 177 |
|  | # Букачача пгт | # 30 | # 310 |
|  | # Верх-Усугли с | # 13 | # 156 |
|  | # Забайкальск пгт | # 36 | # 561 |
|  | # Золотореченск пгт | # 18 | # 338 |
|  | # Икабья п/ст | # 10 | # 174 |
|  | # Калангуй пгт | # 8 | # 178 |
|  | # Карповка с | # 2 | # 91 |
|  | # Каштак п | # 1 | # 47 |
|  | # Кличка пгт | # 20 | # 226 |
|  | # Куанда п/ст | # 9 | # 290 |
|  | # Кука с | # 3 | # 214 |
|  | # Кыра с | # 7 | # 103 |
|  | # Маккавеево с | # 14 | # 298 |
|  | # Новая Кука с | # 6 | # 130 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 16 | # 295 |
|  | # Приаргунск пгт | # 77 | # 1 390 |
|  | # Приисковый пгт | # 8 | # 68 |
|  | # Сретенск г | # 4 | # 23 |
|  | # Улёты с | # 9 | # 211 |
|  | # Холбон пгт | # 11 | # 71 |
|  | # Шилка г | # 2 | # 19 |
|  | # Сретенск г | # 22 | # 223 |
|  | Итого | 431 | 8 533 |
| # 2040 | # Аксеново-Зиловское пгт | # 15 | # 269 |
|  | # Акша с | # 7 | # 93 |
|  | # Александровский Завод с | # 2 | # 22 |
|  | # Алеур с | # 1 | # 4 |
|  | # Амазар пгт | # 23 | # 278 |
|  | # Арамогойтуй п/ст | # 3 | # 36 |
|  | # Артеушка п/ст | # 3 | # 39 |
|  | # Бада с | # 8 | # 108 |
|  | # Балей г | # 3 | # 28 |
|  | # Большая Тура с | # 7 | # 403 |
|  | # Буйлэсан с | # 1 | # 9 |
|  | # Бушулей с | # 2 | # 33 |
|  | # Верхняя Карповка с | # 1 | # 26 |
|  | # Вершино-Дарасунский пгт | # 2 | # 60 |
|  | # Галкино с | # 1 | # 8 |
|  | # Гаур с | # 2 | # 9 |
|  | # Гонгота п | # 3 | # 151 |
|  | # Домна с | # 21 | # 1 319 |
|  | # Досатуй п | # 4 | # 44 |
|  | # Дровяная пгт | # 7 | # 354 |
|  | # Дульдурга с | # 5 | # 73 |
|  | # Дунаево с | # 3 | # 24 |
|  | # Жипхеген п/ст | # 20 | # 228 |
|  | # Жирекен пгт | # 20 | # 1 142 |
|  | # Икшица с | # 1 | # 5 |
|  | # Ингода п/ст | # 1 | # 18 |
|  | # Кадала п | # 1 | # 24 |
|  | # Казаново с | # 3 | # 11 |
|  | # Калга с | # 5 | # 64 |
|  | # Карымское пгт | # 17 | # 92 |
|  | # Ключевский пгт | # 3 | # 53 |
|  | # Комсомольское с | # 2 | # 7 |
|  | # Красный Чикой с | # 13 | # 168 |
|  | # Ксеньевка пгт | # 18 | # 117 |
|  | # Лесная п/ст | # 9 | # 141 |
|  | # Маргуцек с | # 4 | # 48 |
|  | # Могоча г | # 7 | # 31 |
|  | # Нерчинск г | # 4 | # 45 |
|  | # Нижний Цасучей с | # 1 | # 16 |
|  | # Новоорловск пгт | # 13 | # 778 |
|  | # Новоширокинский п | # 15 | # 293 |
|  | # Оловянная пгт | # 10 | # 264 |
|  | # Онон п/ст | # 1 | # 7 |
|  | # Остречная п/ст | # 1 | # 48 |
|  | # Размахнино с | # 3 | # 29 |
|  | # Рудник Солонечный нп | # 3 | # 35 |
|  | # Сбега п/ст | # 2 | # 21 |
|  | # Семиозёрнинское п/ст | # 1 | # 6 |
|  | # Семиозерный п/ст | # 2 | # 32 |
|  | # Солнцево с | # 4 | # 48 |
|  | # Станция Укурей с | # 5 | # 30 |
|  | # Таптугары п/ст | # 1 | # 5 |
|  | # Тарбагатай с | # 5 | # 54 |
|  | # Ульякан п/ст | # 1 | # 6 |
|  | # Урюм п/ст | # 2 | # 33 |
|  | # Усть-Карск пгт | # 1 | # 13 |
|  | # Утан с | # 1 | # 6 |
|  | # Целинный п | # 4 | # 48 |
|  | # Чернышевск пгт | # 57 | # 526 |
|  | # Шелопугино с | # 4 | # 48 |
|  | # Шерловая Гора пгт | # 49 | # 837 |
|  | Итого | 438 | 8 767 |
|  | Итого | 3 572 | 190 171 |

Перечень адресов МКЖД по годам реализации проекта представлен в Приложении №1, по населенным пунктам – Приложении №2.

Перечень объектов для внедрения ИСУ и сроки работ будут корректироваться на основании:

- отказа от внедрения ИСУ управляющими компаниями, обслуживающими многоквартирные дома по причинам невозможности установки приборов учета электрической энергии по проектным характеристикам многоквартирного дома без проведения реконструкции или капитального ремонта существующих внутридомовых инженерных систем или без создания новых внутридомовых инженерных систем в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 20.12.2011 № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения»;

- включение многоквартирных домов в перечень домов, признанных аварийными и подлежащими расселению и сносу (при наличии соответствующих документов);

- информации от государственных органов о жалобах граждан на высокие объемы ОДН;

- обращений от потребителей электрической энергии о необходимости установки или замены приборов учета в случаях отсутствия, выхода из строя, истечения сроков эксплуатации и интервала между поверками.

При этом стоимость инвестиционного проекта будет без изменений, как по годам, так и за весь период реализации, а наполняемость перечня объектов по годам будет осуществляться за счет переноса объектов между периодами реализации в рамках утвержденного перечня, а также с добавлением или замены объектами, которые не вошли в проект.

За основу стоимости внедрения ИСУ в МКЖД АО «Читаэнергосбыт» взята актуальная спецификация работ основного поставщика услуг ООО «Ресурсэнергоснаб» с учетом требований к минимальному перечню функций приборов учета, где стоимость в ценах 2022 года составляет 17,94 тыс. руб. без учета НДС на точку поставки. Спецификация стоимости работ представлено в Приложении №3, коммерческое предложение на поставку приборов учета – Приложение №4.

Пересчет цены на периоды реализации инвестиционного проекта (2016-2040гг.) осуществлен согласно индексам потребительский цен:

| Показатель | 2016-2022 | 2023 | 2024 | 2025-2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индекс потребительских цен, % | 100,0 | 106,0 | 104,7 | 104,0 | 103,5 | 103,3 | 103,1 | 102,9 |

Соответственно цена внедрение системы составит:

- на 2022 – 17,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2023 – 19,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2024 – 19,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2025 – 20,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2026 – 21,5 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2027 – 22,4 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2028 – 23,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2029 – 24,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2030 – 25,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2031 – 26,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2032 – 27,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2033 – 28,3 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2034 – 29,5 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2035 – 30,7 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2036 – 31,9 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2037 – 33,0 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2038 – 34,1 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2039 – 35,1 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС;

- на 2040 – 36,2 тыс. руб. на 1 квартиру без учета НДС.

Стоимость внедрение системы составит: (по годам):

| Год реализации | Адрес | Кол-во домов | Кол-во квартир / ПУ | Стоимость, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 2016 (факт) | # г. Балей | # 3 | # 84 | # 504 |
|  | # г. Борзя | # 8 | # 662 | # 3 969 |
|  | # г. Могоча | # 41 | # 2 096 | # 12 568 |
|  | # г. Нерчинск | # 19 | # 858 | # 5 145 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 3 | # 204 | # 1 223 |
|  | # г. Сретенск | # 4 | # 264 | # 1 583 |
|  | # г. Хилок | # 1 | # 26 | # 156 |
|  | # г. Чита | # 6 | # 549 | # 3 292 |
|  | # г. Шилка | # 5 | # 325 | # 1 949 |
|  | # пгт. Агинское | # 3 | # 57 | # 342 |
|  | # пгт. Атамановка | # 2 | # 153 | # 917 |
|  | # пгт. Вершино-Дарасунский | # 2 | # 56 | # 336 |
|  | # пгт. Дровяная | # 1 | # 29 | # 174 |
|  | # пгт. Карымское | # 4 | # 267 | # 1 601 |
|  | # пгт. Кокуй | # 8 | # 476 | # 2 854 |
|  | # пгт. Первомайский | # 16 | # 1 094 | # 6 560 |
|  | # пгт. Приаргунск | # 1 | # 49 | # 294 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 1 | # 13 | # 78 |
|  | # пгт. Шерловая Гора | # 61 | # 2 319 | # 13 905 |
|  | Итого | 189 | 9 581 | 57 447 |
| # 2018 (факт) | # г. Борзя | # 97 | # 2 935 | # 26 028 |
|  | # г. Нерчинск | # 4 | # 303 | # 2 687 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # 69 | # 2 916 | # 25 860 |
|  | # г. Хилок | # 19 | # 917 | # 8 132 |
|  | # г. Чита | # 20 | # 1 605 | # 14 233 |
|  | # г. Шилка | # 62 | # 1 960 | # 17 382 |
|  | # пгт. Забайкальск | # 26 | # 1 033 | # 9 161 |
|  | # пгт. Чернышевск | # 40 | # 2 233 | # 19 803 |
|  | # ПУ для базовых станций |  | # 49 | # 435 |
|  | Итого | 337 | 13 951 | 123 719 |
| # 2019 (факт) | # г. Чита | # 77 | # 7 030 | # 65 494 |
|  | # г. Петровск-Забайкальский | # ПУ для базовых станций | # 1 | # 9 |
|  | # г. Чита |  | # 4 | # 37 |
|  | # пгт. Забайкальск |  | # 1 | # 9 |
|  | # г. Могоча | # Доустановка ПУ за 2017 год | # 104 | # 619 |
|  | # г. Сретенск |  | # 4 | # 24 |
|  | # г. Чита |  | # 9 | # 54 |
|  | # пгт. Кокуй |  | # 5 | # 30 |
|  | # пгт. Первомайский |  | # 1 | # 6 |
|  | # пгт. Шерловая Гора |  | # 58 | # 345 |
|  | # г. Чита | # Доустановка ПУ за 2018 год | # 44 | # 262 |
|  | # г. Борзя |  | # 82 | # 488 |
|  | # г. Нерчинск |  | # 3 | # 18 |
|  | # г. П-Забайкальский |  | # 29 | # 173 |
|  | # г. Хилок |  | # 1 | # 6 |
|  | # г. Шилка |  | # 64 | # 381 |
|  | # п. Забайкальск |  | # 37 | # 220 |
|  | # пгт. Чернышевск |  | # 32 | # 191 |
|  | Итого | 77 | 7 509 | 68 367 |
| # 2020 (факт) | # г. Чита | # 171 | # 15 126 | # 152 798 |
|  | Итого | 171 | 15 126 | 152 798 |
| # 2021 (факт) | # Билитуй п/ст | # 3 | # 197 | # 2 071 |
|  | # Даурия п/ст | # 13 | # 932 | # 9 798 |
|  | # Жирекен пгт | # 11 | # 425 | # 4 468 |
|  | # Забайкальск пгт | # 12 | # 509 | # 5 351 |
|  | # Новоорловск пгт | # 5 | # 460 | # 4 836 |
|  | # Чита г | # 235 | # 18 442 | # 193 870 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2019 год | # 1 | # 11 |
|  | # Чита г | # Доустановка ПУ за 2020 год | # 1 | # 11 |
|  | Итого | 279 | 20 967 | 220 413 |
| # 2022 | # Борзя г | # 1 | # 146 | # 2 619 |
|  | # Холбон пгт | # 10 | # 127 | # 2 278 |
|  | # Чита г | # 27 | # 213 | # 3 821 |
|  | Итого | 38 | 486 | 8 718 |
| 2023 | Итого | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Итого | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Итого | 0 | 0 | 0 |
| # 2026 | # Чита г | # 15 | # 1 146 | # 24 676 |
|  | Итого | 15 | 1 146 | 24 676 |
| # 2027 | # Чита г | # 146 | # 9 954 | # 222 902 |
|  | Итого | 146 | 9 954 | 222 902 |
| # 2028 | # Чита г | # 139 | # 9 704 | # 225 996 |
|  | Итого | 139 | 9 704 | 225 996 |
| # 2029 | # Чита г | # 118 | # 9 449 | # 228 860 |
|  | Итого | 118 | 9 449 | 228 860 |
| # 2030 | # Чита г | # 106 | # 9 166 | # 230 886 |
|  | Итого | 106 | 9 166 | 230 886 |
| # 2031 | # Чита г | # 114 | # 8 937 | # 234 122 |
|  | Итого | 114 | 8 937 | 234 122 |
| # 2032 | # Чита г | # 111 | # 8 690 | # 236 757 |
|  | Итого | 111 | 8 690 | 236 757 |
| # 2033 | # Чита г | # 104 | # 8 522 | # 241 468 |
|  | Итого | 104 | 8 522 | 241 468 |
| # 2034 | # Чита г | # 106 | # 8 237 | # 242 728 |
|  | Итого | 106 | 8 237 | 242 728 |
| # 2035 | # Чита г | # 113 | # 7 912 | # 242 477 |
|  | Итого | 113 | 7 912 | 242 477 |
| # 2036 | # Атамановка пгт | # 38 | # 2 091 | # 66 646 |
|  | # Борзя г | # 9 | # 173 | # 5 514 |
|  | # Карымское пгт | # 74 | # 2 322 | # 74 008 |
|  | # Угдан с | # 2 | # 150 | # 4 781 |
|  | # Чита г | # 33 | # 2 931 | # 93 419 |
|  | Итого | 156 | 7 667 | 244 367 |
| # 2037 | # Дарасун пгт | # 19 | # 1 000 | # 32 988 |
|  | # Кокуй пгт | # 42 | # 1 479 | # 48 789 |
|  | # Новая Чара пгт | # 21 | # 1 104 | # 36 419 |
|  | # Новокручининский пгт | # 34 | # 1 563 | # 51 560 |
|  | # Ясногорск пгт | # 35 | # 2 611 | # 86 132 |
|  | Итого | 151 | 7 757 | 255 889 |
| # 2038 | # Агинское пгт | # 36 | # 604 | # 20 575 |
|  | # ЗАТО Горный пгт | # 46 | # 2 853 | # 97 186 |
|  | # Курорт-Дарасун пгт | # 9 | # 589 | # 20 064 |
|  | # Первомайский пгт | # 132 | # 3 429 | # 116 807 |
|  | # Песчанка п | # 1 | # 82 | # 2 793 |
|  | # Текстильщиков п | # 2 | # 175 | # 5 961 |
|  | # Ясный п | # 5 | # 282 | # 9 606 |
|  | # Санаторий "Дарасунский" | # 2 | # 96 | # 3 270 |
|  | Итого | 233 | 8 110 | 276 263 |
| # 2039 | # Антипиха п | # 1 | # 60 | # 2 107 |
|  | # Хилок г | # 2 | # 108 | # 3 793 |
|  | # Шилка г | # 17 | # 227 | # 7 972 |
|  | # Балей г | # 52 | # 1 048 | # 36 806 |
|  | # Ковыли п | # 3 | # 24 | # 843 |
|  | # Могоча г | # 27 | # 1 473 | # 51 732 |
|  | # Смоленка с | # 3 | # 177 | # 6 216 |
|  | # Букачача пгт | # 30 | # 310 | # 10 887 |
|  | # Верх-Усугли с | # 13 | # 156 | # 5 479 |
|  | # Забайкальск пгт | # 36 | # 561 | # 19 703 |
|  | # Золотореченск пгт | # 18 | # 338 | # 11 871 |
|  | # Икабья п/ст | # 10 | # 174 | # 6 111 |
|  | # Калангуй пгт | # 8 | # 178 | # 6 251 |
|  | # Карповка с | # 2 | # 91 | # 3 196 |
|  | # Каштак п | # 1 | # 47 | # 1 651 |
|  | # Кличка пгт | # 20 | # 226 | # 7 937 |
|  | # Куанда п/ст | # 9 | # 290 | # 10 185 |
|  | # Кука с | # 3 | # 214 | # 7 516 |
|  | # Кыра с | # 7 | # 103 | # 3 617 |
|  | # Маккавеево с | # 14 | # 298 | # 10 466 |
|  | # Новая Кука с | # 6 | # 130 | # 4 566 |
|  | # Петровск-Забайкальский г | # 16 | # 295 | # 10 361 |
|  | # Приаргунск пгт | # 77 | # 1 390 | # 48 817 |
|  | # Приисковый пгт | # 8 | # 68 | # 2 388 |
|  | # Сретенск г | # 4 | # 23 | # 808 |
|  | # Улёты с | # 9 | # 211 | # 7 410 |
|  | # Холбон пгт | # 11 | # 71 | # 2 494 |
|  | # Шилка г | # 2 | # 19 | # 667 |
|  | # Сретенск г | # 22 | # 223 | # 7 832 |
|  | Итого | 431 | 8 533 | 299 683 |
| # 2040 | # Аксеново-Зиловское пгт | # 15 | # 269 | # 9 726 |
|  | # Акша с | # 7 | # 93 | # 3 362 |
|  | # Александровский Завод с | # 2 | # 22 | # 795 |
|  | # Алеур с | # 1 | # 4 | # 145 |
|  | # Амазар пгт | # 23 | # 278 | # 10 051 |
|  | # Арамогойтуй п/ст | # 3 | # 36 | # 1 302 |
|  | # Артеушка п/ст | # 3 | # 39 | # 1 410 |
|  | # Бада с | # 8 | # 108 | # 3 905 |
|  | # Балей г | # 3 | # 28 | # 1 012 |
|  | # Большая Тура с | # 7 | # 403 | # 14 570 |
|  | # Буйлэсан с | # 1 | # 9 | # 325 |
|  | # Бушулей с | # 2 | # 33 | # 1 193 |
|  | # Верхняя Карповка с | # 1 | # 26 | # 940 |
|  | # Вершино-Дарасунский пгт | # 2 | # 60 | # 2 169 |
|  | # Галкино с | # 1 | # 8 | # 289 |
|  | # Гаур с | # 2 | # 9 | # 325 |
|  | # Гонгота п | # 3 | # 151 | # 5 459 |
|  | # Домна с | # 21 | # 1 319 | # 47 688 |
|  | # Досатуй п | # 4 | # 44 | # 1 591 |
|  | # Дровяная пгт | # 7 | # 354 | # 12 799 |
|  | # Дульдурга с | # 5 | # 73 | # 2 639 |
|  | # Дунаево с | # 3 | # 24 | # 868 |
|  | # Жипхеген п/ст | # 20 | # 228 | # 8 243 |
|  | # Жирекен пгт | # 20 | # 1 142 | # 41 289 |
|  | # Икшица с | # 1 | # 5 | # 181 |
|  | # Ингода п/ст | # 1 | # 18 | # 651 |
|  | # Кадала п | # 1 | # 24 | # 868 |
|  | # Казаново с | # 3 | # 11 | # 398 |
|  | # Калга с | # 5 | # 64 | # 2 314 |
|  | # Карымское пгт | # 17 | # 92 | # 3 326 |
|  | # Ключевский пгт | # 3 | # 53 | # 1 916 |
|  | # Комсомольское с | # 2 | # 7 | # 253 |
|  | # Красный Чикой с | # 13 | # 168 | # 6 074 |
|  | # Ксеньевка пгт | # 18 | # 117 | # 4 230 |
|  | # Лесная п/ст | # 9 | # 141 | # 5 098 |
|  | # Маргуцек с | # 4 | # 48 | # 1 735 |
|  | # Могоча г | # 7 | # 31 | # 1 121 |
|  | # Нерчинск г | # 4 | # 45 | # 1 627 |
|  | # Нижний Цасучей с | # 1 | # 16 | # 578 |
|  | # Новоорловск пгт | # 13 | # 778 | # 28 128 |
|  | # Новоширокинский п | # 15 | # 293 | # 10 593 |
|  | # Оловянная пгт | # 10 | # 264 | # 9 545 |
|  | # Онон п/ст | # 1 | # 7 | # 253 |
|  | # Остречная п/ст | # 1 | # 48 | # 1 735 |
|  | # Размахнино с | # 3 | # 29 | # 1 048 |
|  | # Рудник Солонечный нп | # 3 | # 35 | # 1 265 |
|  | # Сбега п/ст | # 2 | # 21 | # 759 |
|  | # Семиозёрнинское п/ст | # 1 | # 6 | # 217 |
|  | # Семиозерный п/ст | # 2 | # 32 | # 1 157 |
|  | # Солнцево с | # 4 | # 48 | # 1 735 |
|  | # Станция Укурей с | # 5 | # 30 | # 1 085 |
|  | # Таптугары п/ст | # 1 | # 5 | # 181 |
|  | # Тарбагатай с | # 5 | # 54 | # 1 952 |
|  | # Ульякан п/ст | # 1 | # 6 | # 217 |
|  | # Урюм п/ст | # 2 | # 33 | # 1 193 |
|  | # Усть-Карск пгт | # 1 | # 13 | # 470 |
|  | # Утан с | # 1 | # 6 | # 217 |
|  | # Целинный п | # 4 | # 48 | # 1 735 |
|  | # Чернышевск пгт | # 57 | # 526 | # 19 017 |
|  | # Шелопугино с | # 4 | # 48 | # 1 735 |
|  | # Шерловая Гора пгт | # 49 | # 837 | # 30 261 |
|  | Итого | 438 | 8 767 | 316 968 |
|  | Итого | 3 572 | 190 171 | 4 155 504 |

Итого расходы, необходимые для реализации проекта, составят:

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2040г. | 4 155 504 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 - 2017 гг. | 57 447 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 - 2019 гг. | 123 719 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 152 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 220 413 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 718 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 24 676 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 222 902 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 225 996 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 228 860 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 230 886 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 234 122 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 236 757 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 241 468 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 242 728 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 242 477 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 244 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 255 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 276 263 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 299 683 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 316 968 |

Визуальный эффект от внедрения ИСУ:

До реализации проекта:

После реализации проекта:

Примечание: Фотографии сделаны в действительных МКЖД г. Читы и Забайкальского края

Ожидаемый результат:

Внедрение системы ИСУ в рассматриваемых многоквартирных домах позволит сократить количества расчетов индивидуальных показаний потребления электрической энергии по среднемесячному и нормативному потреблению и расходов на ОДН, выявить незаконных подключений к общедомовым сетям электроснабжения, сократить негативное отношение потребителей к учету объемов электрической энергии в части ИПУ и ОДН, урегулировать разногласия по услугам по передаче.

3. Инвестиционный план

Инвестиционный период проекта 2016-2040гг.

Освоение капитальных вложений (без НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Освоение, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2040г. | 4 155 504 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 0 |
|  |  | 2017 год | 57 447 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 |
|  |  | 2019 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 152 798 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 220 413 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 718 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 24 676 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 222 902 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 225 996 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 228 860 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 230 886 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 234 122 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 236 757 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 241 468 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 242 728 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 242 477 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 244 367 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 255 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 276 263 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 299 683 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 316 968 |

Финансирование капитальных вложений (с НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Финансирование, тыс. руб. с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения | кредитные средства |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2040г. | 4 982 982 | 3 889 321 | 413 015 | 680 646 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 49 560 | 0 | 49 560 | 0 |
|  |  | 2017 год | 18 228 | 1 130 | 17 098 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 74 111 | 13 558 | 60 553 | 0 |
|  |  | 2019 год | 71 878 | 0 | 71 878 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 82 040 | 44 830 | 37 210 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 183 358 | 62 944 | 56 364 | 64 050 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 264 496 | 96 560 | 13 623 | 154 313 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 10 461 | 10 461 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 29 611 | 9 897 | 0 | 19 714 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 267 483 | 210 109 | 41 243 | 16 131 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 271 196 | 231 123 | 21 598 | 18 475 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 274 632 | 246 968 | 7 035 | 20 629 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 277 063 | 255 298 | 0 | 21 765 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 280 946 | 256 700 | 0 | 24 246 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 284 109 | 257 949 | 0 | 26 160 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 289 761 | 259 139 | 0 | 30 622 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 291 273 | 260 384 | 0 | 30 889 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 290 972 | 261 338 | 0 | 29 634 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 293 240 | 262 159 | 0 | 31 082 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 307 067 | 264 199 | 0 | 42 867 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 331 516 | 265 279 | 0 | 66 237 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 359 620 | 302 814 | 14 755 | 42 051 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 380 361 | 316 483 | 22 097 | 41 781 |

Компенсация в тарифе (без НДС)

| № п/п | Наименования инвестиционного проекта, объекта и работ | Год начала и окончания проекта | Включение в тариф, тыс. руб. без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Итого | в т.ч. |  |
|  |  |  |  | за счет амортизации | капитальные вложения |
| I | Внедрение ИСУ в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы | 2016г. - 2042г. | 4 155 504 | 3 718 002 | 437 502 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2016 год | 2016 год | 56 490 | 0 | 56 490 |
|  |  | 2017 год | 957 | 957 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2018 год | 2018 год | 123 719 | 11 489 | 112 230 |
|  |  | 2019 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2019 год | 2019 год | 68 367 | 37 358 | 31 009 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2020 год | 2020 год | 99 423 | 52 453 | 46 970 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2021 год | 2021 год | 91 819 | 80 466 | 11 353 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2022 год | 2022 год | 8 718 | 8 718 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2023 год | 2023 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2024 год | 2024 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2025 год | 2025 год | 0 | 0 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2026 год | 2026 год | 8 248 | 8 248 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2027 год | 2027 год | 177 759 | 143 390 | 34 369 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2028 год | 2028 год | 210 601 | 192 602 | 17 998 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2029 год | 2029 год | 211 669 | 205 806 | 5 863 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2030 год | 2030 год | 212 748 | 212 748 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2031 год | 2031 год | 213 917 | 213 917 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2032 год | 2032 год | 214 958 | 214 958 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2033 год | 2033 год | 215 949 | 215 949 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2034 год | 2034 год | 216 987 | 216 987 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2035 год | 2035 год | 217 781 | 217 781 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2036 год | 2036 год | 218 466 | 218 466 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2037 год | 2037 год | 220 166 | 220 166 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2038 год | 2038 год | 221 066 | 221 066 | 0 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2039 год | 2039 год | 264 640 | 252 345 | 12 296 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2040 год | 2040 год | 282 150 | 263 736 | 18 415 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2041 год | 2041 год | 293 529 | 278 634 | 14 895 |
|  | Монтаж системы учета в МКД с заменой ПУ включенных в ИСУ 2042 год | 2042 год | 305 376 | 229 761 | 75 616 |

4. Производственный план

4.1. Расчет экономического эффекта от снижения издержек

| Расчет экономического эффекта от снижения издержек | Ед. изм. | 2016-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032-2045 | Итого (2016-2045) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Затраты до проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | 99 747 | 51 521 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 902 | 59 489 | 69 076 | 79 250 | 87 330 | 2 254 637 | 2 962 799 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | 99 747 | 51 521 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 902 | 59 489 | 69 076 | 79 250 | 87 330 | 2 254 637 | 2 962 799 |
| 2. Затраты после проекта (без дефляторов) | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - расходы на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Экономический эффект в постоянных ценах | тыс. руб. | 540 523 | 60 239 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 60 142 | 223 824 | 261 990 | 272 604 | 283 816 | 293 019 | 4 836 419 | 6 989 211 |
| 3.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | 440 776 | 8 718 | 0 | 0 | 0 | 7 930 | 170 922 | 202 501 | 203 528 | 204 566 | 205 689 | 2 581 782 | 4 026 412 |
| 3.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | 99 747 | 51 521 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 212 | 52 902 | 59 489 | 69 076 | 79 250 | 87 330 | 2 254 637 | 2 962 799 |
| 4. Прогнозные цены по статьям затрат |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. Затраты до проекта | тыс. руб. | 99 747 | 51 521 | 55 345 | 57 946 | 60 264 | 62 674 | 65 899 | 75 386 | 88 371 | 102 487 | 114 990 | 3 363 753 | 4 198 381 |
| 4.2. Затраты после проекта | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Экономический эффект в прогнозных ценах | тыс. руб. | 540 523 | 60 239 | 55 345 | 57 946 | 60 264 | 70 922 | 243 658 | 285 986 | 300 040 | 315 235 | 328 907 | 6 034 822 | 8 353 885 |
| 5.1. Доходы (без НДС) (тарифная составляющая) | тыс. руб. | 440 776 | 8 718 | 0 | 0 | 0 | 8 248 | 177 759 | 210 601 | 211 669 | 212 748 | 213 917 | 2 671 069 | 4 155 504 |
| 5.2. Затраты (экономия на снятие показаний ПУ, отключения/подключения абонентов, уменьшение ОДН) | тыс. руб. | 99 747 | 51 521 | 55 345 | 57 946 | 60 264 | 62 674 | 65 899 | 75 386 | 88 371 | 102 487 | 114 990 | 3 363 753 | 4 198 381 |

В течение 27 лет инвестиционный проект будет заложен в тарифе. Поэтому в доходной части включен показатель «тарифная составляющая».

4.2. График платежей по проекту, ввод объектов

| № | Показатель | Ед. изм. | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | платежи по проекту (с НДС) | тыс. руб. | 4 982 982 | 49 560 | 18 228 | 74 111 | 153 918 | 183 358 | 264 496 | 10 461 |
|  |  | % | 100% | 1% | 0% | 1% | 3% | 4% | 5% | 0% |
| 2 | ввод объектов (без НДС) | тыс. руб. | 4 155 504 | 0 | 57 447 | 123 719 | 68 367 | 152 798 | 220 413 | 8 718 |
|  |  | % | 100% | 0% | 1% | 3% | 2% | 4% | 5% | 0% |
| 3 | компенсация в тарифе (без НДС) | тыс. руб. | 4 155 504 | 56 490 | 957 | 123 719 | 68 367 | 99 423 | 91 819 | 8 718 |
|  |  | % | 100% | 1% | 0% | 3% | 2% | 2% | 2% | 0% |

| № | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 29 611 | 267 483 | 271 196 | 274 632 | 277 063 | 280 946 | 284 109 |
|  | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 676 | 222 902 | 225 996 | 228 860 | 230 886 | 234 122 | 236 757 |
|  | 0% | 0% | 0% | 1% | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 8 248 | 177 759 | 210 601 | 211 669 | 212 748 | 213 917 | 214 958 |
|  | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |

| № | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 289 761 | 291 273 | 290 972 | 293 240 | 307 067 | 331 516 | 359 620 | 380 361 | 0 | 0 |
|  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 0% | 0% |
| 2 | 241 468 | 242 728 | 242 477 | 244 367 | 255 889 | 276 263 | 299 683 | 316 968 | 241 468 | 242 728 |
|  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | 6% | 6% |
| 3 | 215 949 | 216 987 | 217 781 | 218 466 | 220 166 | 221 066 | 264 640 | 282 150 | 293 529 | 305 376 |
|  | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 6% | 7% | 7% | 7% |

5. Финансовый план

5.1. Исходные данные для разработки экономической модели

При подготовке исходных данных для расчета финансового плана были приняты следующие исходные данные:

•	Глубина расчета по экономической модели – 30 лет.

•	Основная валюта проекта, использованная для составления модели: руб.

5.2. Основные налоги

В таблице представлен перечень предполагаемых к выплате налогов согласно налоговому законодательству РФ.

Ставки налогов:

| Наименование | Ставка, % | Налоговая база |
| --- | --- | --- |
| Налог на прибыль | 20 | Балансовая прибыль |
| НДС | 18, 20 | Добавленная стоимость до 2019 – 18% с 2019 – 20% |
| Ставка страховых взносов в Пенсионный фонд | 22 | ФОТ |
| Страхование от несчастных случаев | 0,2 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Фонд социального страхования | 2,9 | ФОТ |
| Ставка страховых взносов в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования | 5,1 | ФОТ |
| На имущество | 2,2 | Имущество |

5.3. Макроэкономические показатели

| Макроэкономические показатели | 2016-2022 | 2023 | 2024 | 2025-2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инфляция (индекс потребительских цен) | 0% | 6,0% | 4,7% | 4,0% | 3,5% | 3,3% | 3,1% | 2,9% |
| Индекс роста тарифа на электрическую энергию для населения | 0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |

5.4. Денежные средства, необходимые для осуществления проекта:

# - на 2016 год - составляет 49 560 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2017 год - составляет 18 228 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 1 130 тыс. руб.;

# - на 2018 год – составляет 74 111 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 13 558 тыс. руб.;

# - на 2019 год – составляет 153 918 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 44 830 тыс. руб.;

# - на 2020 год – составляет 183 358 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 62 944 тыс. руб.;

# - на 2021 год – составляет 264 496 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 96 560 тыс. руб.;

# - на 2022 год – составляет 10 461 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 10 461 тыс. руб.;

# - на 2023 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2024 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2025 год – составляет 0 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 0 тыс. руб.;

# - на 2026 год – составляет 29 611 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 9 897 тыс. руб.;

# - на 2027 год – составляет 267 483 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 210 109 тыс. руб.;

# - на 2028 год – составляет 271 196 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 231 123 тыс. руб.;

# - на 2029 год – составляет 274 632 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 246 968 тыс. руб.;

# - на 2030 год – составляет 277 063 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 255 298 тыс. руб.;

# - на 2031 год – составляет 280 946 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 256 700 тыс. руб.;

# - на 2032 год – составляет 284 109 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 257 949 тыс. руб.;

# - на 2033 год – составляет 289 761 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 259 139 тыс. руб.;

# - на 2034 год – составляет 291 273 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 260 384 тыс. руб.;

# - на 2035 год – составляет 290 972 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 261 338 тыс. руб.;

# - на 2036 год – составляет 293 240 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 262 159 тыс. руб.;

# - на 2037 год – составляет 307 067 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 264 199 тыс. руб.;

# - на 2038 год – составляет 331 516 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 265 279 тыс. руб.;

# - на 2039 год – составляет 359 620 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 302 814 тыс. руб.;

# - на 2040 год – составляет 380 361 тыс. руб. с НДС, в т.ч. за счет амортизации 316 483 тыс. руб.

Источником финансирования инвестиционного проекта являются заемные средства в виде привлеченных кредитов под планируемую ставку 12% и неизрасходованные амортизационные отчисления инвестиционного проекта предыдущих периодов.

5.5. Финансовые таблицы

Финансовые таблицы бизнес-плана представляются таблицей «Бюджет доходов и расходов» и таблицей «Бюджет движения денежных средств».

Справочная информация:

| Показатель | Ед. изм. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 0 | 957 | 11 489 | 37 358 | 52 453 | 80 466 | 123 592 | 114 803 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 0 | 56 490 | 168 720 | 199 728 | 300 073 | 440 020 | 325 146 | 210 343 |

| Показатель | Ед. изм. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 88 934 | 73 839 | 45 826 | 6 679 | 49 516 | 94 715 | 140 487 | 186 664 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 121 409 | 47 570 | 1 744 | 19 741 | 193 127 | 324 409 | 412 782 | 457 003 |

| Показатель | Ед. изм. | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 228 553 | 231 324 | 234 419 | 237 192 | 239 510 | 241 559 | 245 386 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 462 572 | 468 005 | 475 054 | 480 590 | 483 557 | 486 364 | 496 868 |

| Показатель | Ед. изм. | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| амортизация (линейный метод) | тыс. руб. | 252 345 | 263 736 | 278 634 | 229 761 | 178 583 | 123 330 | 63 394 |
| остаточная стоимость | тыс. руб. | 520 786 | 556 733 | 595 067 | 365 306 | 186 724 | 63 394 | 0 |

Отчет о прибылях и убытках в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ |  | 2016-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2045 | ИТОГО (2016-2040) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Выручка (нетто) | # тыс. руб. | 540 523 | 60 239 | 55 345 | 57 946 | 60 264 | 70 922 | 243 658 | 285 986 | 300 040 | 315 235 | 328 907 | 343 431 | 5 691 391 | 8 353 885 |
| # - Себестоимость проданных товаров | # тыс. руб. | 182 725 | 123 592 | 114 803 | 88 934 | 73 839 | 45 826 | 6 679 | 49 516 | 94 715 | 140 487 | 186 664 | 228 553 | 2 819 172 | 4 155 504 |
| ## материалы и комплектующие | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## оплата труда | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## налоги, относимые на текущие затраты | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## производственные расходы | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## начисленные лизинговые платежи | ## тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ## амортизация | ## тыс. руб. | 182 725 | 123 592 | 114 803 | 88 934 | 73 839 | 45 826 | 6 679 | 49 516 | 94 715 | 140 487 | 186 664 | 228 553 | 2 819 172 | 4 155 504 |
| # Валовая прибыль | # тыс. руб. | 357 797 | -63 353 | -59 458 | -30 988 | -13 576 | 25 096 | 236 979 | 236 471 | 205 325 | 174 748 | 142 243 | 114 878 | 2 872 219 | 4 198 381 |
| # - Коммерческие расходы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # - Административные расходы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прибыль (убыток) от продаж | # тыс. руб. | 357 797 | -63 353 | -59 458 | -30 988 | -13 576 | 25 096 | 236 979 | 236 471 | 205 325 | 174 748 | 142 243 | 114 878 | 2 872 219 | 4 198 381 |
| # - Налоги, относимые на финансовые результаты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # - Проценты к уплате | # тыс. руб. | 7 686 | 18 518 | 9 259 | 0 | 0 | 0 | 2 366 | 1 936 | 2 217 | 2 475 | 2 612 | 2 910 | 40 959 | 90 936 |
| # + Прибыль (убыток) от прочей реализации | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # + Курсовая разница и доходы от конвертации | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # + Прочие внереализационные доходы (расходы) | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прибыль до налогообложения | # тыс. руб. | 350 111 | -81 870 | -68 717 | -30 988 | -13 576 | 25 096 | 234 614 | 234 535 | 203 108 | 172 273 | 139 631 | 111 968 | 2 831 260 | 4 107 445 |
| # - Налог на прибыль | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Чистая прибыль (убыток) | # тыс. руб. | 350 111 | -81 870 | -68 717 | -30 988 | -13 576 | 25 096 | 234 614 | 234 535 | 203 108 | 172 273 | 139 631 | 111 968 | 2 831 260 | 4 107 445 |
| # - дивиденды | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # = нераспределенная прибыль | # тыс. руб. | 350 111 | -81 870 | -68 717 | -30 988 | -13 576 | 25 096 | 234 614 | 234 535 | 203 108 | 172 273 | 139 631 | 111 968 | 2 831 260 | 4 107 445 |
| # то же, нарастающим итогом | # тыс. руб. | 350 111 | 268 241 | 199 524 | 168 536 | 154 960 | 180 056 | 414 669 | 649 204 | 852 313 | 1 024 585 | 1 164 216 | 1 276 185 | 4 107 445 |  |

Отчет о движении денежных средств в формате Альт-Инвест

| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ |  | 2016-2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033-2045 | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # Поступления от продаж | # тыс. руб. | 644 745 | 72 287 | 66 414 | 69 535 | 72 316 | 85 106 | 292 389 | 343 184 | 360 048 | 378 282 | 394 688 | 412 118 | 6 829 669 | 10 020 780 |
| # Затраты на материалы и комплектующие | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Зарплата | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Общие затраты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Налоги | # тыс. руб. | 19 487 | -10 304 | -11 069 | -11 589 | -12 053 | -9 249 | -4 151 | -11 998 | -14 236 | -16 870 | -18 957 | -21 335 | -714 310 | -836 634 |
| # Выплата процентов по кредитам | # тыс. руб. | -7 686 | -18 518 | -9 259 | 0 | 0 | 0 | -2 366 | -1 936 | -2 217 | -2 475 | -2 612 | -2 910 | -40 959 | -90 936 |
| # Прочие поступления | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Прочие затраты | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Денежные потоки от операционной деятельности | # тыс. руб. | 656 546 | 43 465 | 46 086 | 57 946 | 60 264 | 75 857 | 285 873 | 329 250 | 343 595 | 358 937 | 373 119 | 387 873 | 6 074 400 | 9 093 210 |
| # Инвестиции в здания и сооружения | # тыс. руб. | -743 671 | -10 461 | 0 | 0 | 0 | -29 611 | -267 483 | -271 196 | -274 632 | -277 063 | -280 946 | -284 109 | -2 543 811 | -4 982 982 |
| # Инвестиции в оборудование и другие активы | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Оплата расходов будущих периодов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Инвестиции в оборотный капитал | # тыс. руб. | -1 539 | 2 397 | 64 | 43 | 39 | -234 | -425 | 654 | 186 | 219 | 174 | 198 | 3 837 | 5 615 |
| # Выручка от реализации активов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Денежные потоки от инвестиционной деятельности | # тыс. руб. | -745 210 | -8 064 | 64 | 43 | 39 | -29 844 | -267 908 | -270 542 | -274 445 | -276 843 | -280 773 | -283 911 | -2 539 974 | -4 977 367 |
| # Поступления акционерного капитала | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Целевое финансирование | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Поступления кредитов | # тыс. руб. | 218 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 714 | 16 131 | 18 475 | 20 629 | 21 765 | 24 246 | 26 160 | 315 164 | 680 646 |
| # Возврат кредитов | # тыс. руб. | -64 050 | -77 157 | -77 157 | 0 | 0 | 0 | -19 714 | -16 131 | -18 475 | -20 629 | -21 765 | -24 246 | -341 323 | -680 646 |
| # Лизинговые платежи | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Выплата дивидендов | # тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # Денежные потоки от финансовой деятельности | # тыс. руб. | 154 313 | -77 157 | -77 157 | 0 | 0 | 19 714 | -3 583 | 2 344 | 2 154 | 1 136 | 2 481 | 1 914 | -26 160 | 0 |
| # Суммарный денежный поток за период | # тыс. руб. | 65 649 | -41 755 | -31 007 | 57 989 | 60 302 | 65 726 | 14 382 | 61 052 | 71 304 | 83 230 | 94 828 | 105 876 | 3 508 267 | 4 115 843 |
| # Денежные средства на конец периода | # тыс. руб. | 65 649 | 23 894 | -7 113 | 50 876 | 111 178 | 176 904 | 191 287 | 252 339 | 323 642 | 406 872 | 501 700 | 607 576 | 4 115 843 |  |

6. Показатели эффективности проекта.

В первую очередь проект является технически необходимым, так как направлен на повышение качества обслуживания потребителей и исполнения обязательств Федерального закона.

Также, существенным фактором при реализации проекта является:

1. Снижение затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД – 190 342 квартир. Стоимость за одно достоверное показание прибора учета по благоустроенному сектору, согласно приказу АО «Читаэнергосбыт» №04-10/2501 от 25.10.2019г. составляет 0,006253 тыс. руб.:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество квартир | ИПЦ, % | Затраты на одно достоверное снятие показаний прибора учета с учетом ИПЦ, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в месяц, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета в год, тыс. руб. | Затраты на снятие показаний прибора учета нарастающим итогом, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 9 581 | 100,0% | 0,007789 | 74,62 | 895,47 | 895,47 |
| 2019 | 13 951 | 100,0% | 0,007789 | 108,66 | 1 303,90 | 2 199,37 |
| 2020 | 7 509 | 100,0% | 0,008141 | 61,13 | 733,61 | 2 932,97 |
| 2021 | 15 126 | 100,0% | 0,008141 | 123,15 | 1 477,76 | 4 410,73 |
| 2022 | 20 967 | 100,0% | 0,008141 | 170,70 | 2 048,41 | 6 459,14 |
| 2023 | 486 | 106,0% | 0,008630 | 4,19 | 50,33 | 6 897,02 |
| 2024 | 0 | 104,7% | 0,009035 | 0,00 | 0,00 | 7 221,18 |
| 2025 | 0 | 104,0% | 0,009397 | 0,00 | 0,00 | 7 510,03 |
| 2026 | 0 | 104,0% | 0,009773 | 0,00 | 0,00 | 7 810,43 |
| 2027 | 1 146 | 104,0% | 0,010164 | 11,65 | 139,77 | 8 262,62 |
| 2028 | 9 954 | 104,0% | 0,010570 | 105,22 | 1 262,60 | 9 855,72 |
| 2029 | 9 704 | 104,0% | 0,010993 | 106,68 | 1 280,12 | 11 530,07 |
| 2030 | 9 449 | 104,0% | 0,011433 | 108,03 | 1 296,34 | 13 287,61 |
| 2031 | 9 166 | 104,0% | 0,011890 | 108,98 | 1 307,82 | 15 126,93 |
| 2032 | 8 937 | 104,0% | 0,012366 | 110,51 | 1 326,15 | 17 058,16 |
| 2033 | 8 690 | 104,0% | 0,012860 | 111,76 | 1 341,07 | 19 081,56 |
| 2034 | 8 522 | 104,0% | 0,013375 | 113,98 | 1 367,75 | 21 212,57 |
| 2035 | 8 237 | 104,0% | 0,013910 | 114,57 | 1 374,89 | 23 435,97 |
| 2036 | 7 912 | 104,0% | 0,014466 | 114,46 | 1 373,47 | 25 746,88 |
| 2037 | 7 667 | 103,5% | 0,014972 | 114,79 | 1 377,52 | 28 025,55 |
| 2038 | 7 757 | 103,3% | 0,015461 | 119,93 | 1 439,17 | 30 379,21 |
| 2039 | 8 110 | 103,1% | 0,015940 | 129,28 | 1 551,31 | 32 872,21 |
| 2040 | 8 533 | 102,9% | 0,016410 | 140,02 | 1 680,28 | 35 520,44 |
| 2041 | 8 767 | 102,9% | 0,016893 | 148,10 | 1 777,19 | 38 343,55 |

2. Сокращение затрат по введению режима ограничения электроэнергии путем дистанционного введения режима ограничения потребителей. Стоимость отключение и подключение потребителей составляет 1,408 тыс. руб. без учета НДС. Сокращение затрат составит 10% от общего количества квартир рассматриваемого инвестиционного проекта – 19 034 квартир:

| Период реализации инвестиционного проекта | Количество отключений/подключений | ИПЦ, % | Затраты за одно отключение и подключение с учетом ИПЦ, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение в год, тыс. руб. без учета НДС | Затраты на отключение и подключение нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 958 | 100,0% | 0,847 | 811,95 | 811,95 |
| 2019 | 1 395 | 100,0% | 0,833 | 1 162,58 | 1 974,53 |
| 2020 | 751 | 100,0% | 0,833 | 625,75 | 2 600,28 |
| 2021 | 1 513 | 100,0% | 1,408 | 2 128,98 | 4 729,27 |
| 2022 | 2 097 | 100,0% | 1,408 | 2 951,11 | 7 680,37 |
| 2023 | 49 | 106,0% | 1,492 | 72,51 | 8 213,70 |
| 2024 | 0 | 104,7% | 1,562 | 0,00 | 8 599,75 |
| 2025 | 0 | 104,0% | 1,625 | 0,00 | 8 943,74 |
| 2026 | 0 | 104,0% | 1,690 | 0,00 | 9 301,49 |
| 2027 | 115 | 104,0% | 1,757 | 201,37 | 9 874,91 |
| 2028 | 995 | 104,0% | 1,827 | 1 819,00 | 12 088,91 |
| 2029 | 970 | 104,0% | 1,900 | 1 844,24 | 14 416,71 |
| 2030 | 945 | 104,0% | 1,977 | 1 867,61 | 16 860,99 |
| 2031 | 917 | 104,0% | 2,056 | 1 884,14 | 19 419,57 |
| 2032 | 894 | 104,0% | 2,138 | 1 910,55 | 22 106,91 |
| 2033 | 869 | 104,0% | 2,223 | 1 932,06 | 24 923,24 |
| 2034 | 852 | 104,0% | 2,312 | 1 970,50 | 27 890,67 |
| 2035 | 824 | 104,0% | 2,405 | 1 980,78 | 30 987,08 |
| 2036 | 791 | 104,0% | 2,501 | 1 978,73 | 34 205,30 |
| 2037 | 767 | 103,5% | 2,588 | 1 984,57 | 37 387,06 |
| 2038 | 776 | 103,3% | 2,673 | 2 073,39 | 40 680,41 |
| 2039 | 811 | 103,1% | 2,756 | 2 234,94 | 44 176,35 |
| 2040 | 853 | 102,9% | 2,837 | 2 420,75 | 47 897,91 |
| 2041 | 877 | 102,9% | 2,920 | 2 560,37 | 51 868,66 |

3. Снижение общедомовых нужд до норматива.

По данным ООО «Энергосервис» внедрение системы позволило осуществлять одномоментное снятие показаний индивидуальных приборов учета и общедомового прибора учета, что позволило нормализовать расходы на общедомовые нужды.

По данным графика снижение ОДН от норматива составило 40-50%.

| Период реализации инвестиционного проекта | Ожидаемое количество электрической энергии на ОДН год, тыс. кВтч | Факт ОДН на кв.м. МОП, кВтч/кв.м. | Норматив ОДН, кВтч/кв.м. | ОДН после внедрения ИСУ, кВтч/кв.м. | Снижение количества электрической энергии на ОДН после внедрения ИСУ, тыс. кВтч | Индекс тариф э/э, % | Средневзвешенный тариф для населению с учетом ИПЦ, руб./кВтч без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН по годам, тыс. руб. без учета НДС | Эффект от увеличения полезного отпуска за счет снижения ОДН нарастающим итогом, тыс. руб. без учета НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 5 009,96 | 10,48 | 2,28 | 1,37 | 4 356,85 | 100,0% | 2,58 | 11 235,89 | 11 235,89 |
| 2019 | 3 883,59 | 6,25 | 2,33 | 1,40 | 3 013,99 | 100,0% | 2,67 | 8 061,21 | 19 297,11 |
| 2020 | 1 399,92 | 3,91 | 2,64 | 1,58 | 834,56 | 100,0% | 2,68 | 2 233,03 | 21 530,13 |
| 2021 | 3 204,41 | 4,34 | 2,67 | 1,60 | 2 022,23 | 100,0% | 2,77 | 5 598,84 | 27 128,98 |
| 2022 | 4 737,19 | 2,42 | 0,88 | 0,53 | 3 703,17 | 100,0% | 2,77 | 10 252,75 | 37 381,72 |
| 2023 | 211,89 | 6,44 | 0,12 | 0,07 | 209,59 | 105,0% | 2,91 | 609,28 | 40 233,91 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% | 3,05 | 0,00 | 42 124,90 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% | 3,21 | 0,00 | 43 809,90 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,0% | 3,37 | 0,00 | 45 562,29 |
| 2027 | 110,08 | 2,18 | 0,12 | 0,07 | 106,55 | 105,0% | 3,53 | 376,50 | 47 761,29 |
| 2028 | 1 294,33 | 1,04 | 0,37 | 0,22 | 1 015,94 | 105,0% | 3,71 | 3 769,38 | 53 441,12 |
| 2029 | 1 945,20 | 1,78 | 0,29 | 0,17 | 1 757,11 | 105,0% | 3,90 | 6 845,26 | 62 424,02 |
| 2030 | 2 141,22 | 2,03 | 0,52 | 0,31 | 1 813,31 | 105,0% | 4,09 | 7 417,43 | 72 338,41 |
| 2031 | 1 576,58 | 1,33 | 0,51 | 0,31 | 1 213,27 | 105,0% | 4,30 | 5 211,10 | 80 443,05 |
| 2032 | 1 378,73 | 1,19 | 0,18 | 0,11 | 1 252,31 | 105,0% | 4,51 | 5 647,71 | 89 308,48 |
| 2033 | 1 650,40 | 1,49 | 0,38 | 0,23 | 1 394,46 | 105,0% | 4,74 | 6 603,21 | 99 484,03 |
| 2034 | 1 920,50 | 1,29 | 0,23 | 0,14 | 1 714,30 | 105,0% | 4,97 | 8 523,66 | 111 987,05 |
| 2035 | 1 699,82 | 1,59 | 0,51 | 0,30 | 1 373,71 | 105,0% | 5,22 | 7 171,69 | 123 638,22 |
| 2036 | 1 247,76 | 1,06 | 0,31 | 0,18 | 1 032,23 | 105,0% | 5,48 | 5 658,40 | 134 242,15 |
| 2037 | 1 580,75 | 1,56 | 0,45 | 0,27 | 1 305,02 | 105,0% | 5,76 | 7 511,43 | 146 452,05 |
| 2038 | 2 306,68 | 2,46 | 1,11 | 0,66 | 1 684,23 | 105,0% | 6,04 | 10 178,79 | 161 409,68 |
| 2039 | 1 073,77 | 1,12 | 0,43 | 0,26 | 828,47 | 105,0% | 6,35 | 5 257,28 | 171 670,33 |
| 2040 | 2 377,52 | 1,52 | 0,22 | 0,13 | 2 165,94 | 105,0% | 6,66 | 14 431,79 | 191 157,08 |
| 2041 | 2 217,87 | 1,89 | 0,52 | 0,31 | 1 854,10 | 105,0% | 7,00 | 12 971,67 | 209 757,52 |

Экономический эффект составит:

- 2018 год – 12 943,31 тыс. руб. без учета НДС;

- 2019 год – 23 471,01 тыс. руб. без учета НДС;

- 2020 год – 27 063,39 тыс. руб. без учета НДС;

- 2021 год – 36 268,98 тыс. руб. без учета НДС;

- 2022 год – 51 521,24 тыс. руб. без учета НДС;

- 2023 год – 55 344,63 тыс. руб. без учета НДС;

- 2024 год – 57 945,83 тыс. руб. без учета НДС;

- 2025 год – 60 263,66 тыс. руб. без учета НДС;

- 2026 год – 62 674,21 тыс. руб. без учета НДС;

- 2027 год – 65 898,82 тыс. руб. без учета НДС;

- 2028 год – 75 385,75 тыс. руб. без учета НДС;

- 2029 год – 88 370,80 тыс. руб. без учета НДС;

- 2030 год – 102 487,01 тыс. руб. без учета НДС;

- 2031 год – 114 989,55 тыс. руб. без учета НДС;

- 2032 год – 128 473,55 тыс. руб. без учета НДС;

- 2033 год – 143 488,83 тыс. руб. без учета НДС;

- 2034 год – 161 090,29 тыс. руб. без учета НДС;

- 2035 год – 178 061,27 тыс. руб. без учета НДС;

- 2036 год – 194 194,33 тыс. руб. без учета НДС;

- 2037 год – 211 864,65 тыс. руб. без учета НДС;

- 2038 год – 232 469,30 тыс. руб. без учета НДС;

- 2039 год – 248 718,89 тыс. руб. без учета НДС;

- 2040 год – 274 575,43 тыс. руб. без учета НДС;

- 2041 год – 299 969,74 тыс. руб. без учета НДС;

Показатели эффективности инвестиций представлены интегральными показателями.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Ставка дисконтирования | 10% |
| Период окупаемости, PBP, год | 8,12 |
| Дисконтированный период окупаемости, DPBP, год | 13,27 |
| Чистый приведенный доход, NPV, тыс. руб. | 402 471 |
| Внутренняя норма рентабельности, IRR | 345,0% |

Период расчета интегральных показателей – 30 лет.

Период окупаемости (PBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет чистого денежного потока, генерируемого проектом. Из показателей следует, что через 8,12 года с начала реализации проекта предприятие покроет затраты на инвестиции.

Дисконтированный период окупаемости (DPBP). Время, требуемое для покрытия начальных инвестиций за счет дисконтированного денежного потока. Этот показатель дает более точную оценку окупаемости (13,27 лет) при условии корректного выбора ставки дисконтирования.

Следующие два показателя характеризуют проект как прибыльный.

Чистый приведенный доход (NPV). Величина чистой приведенной стоимости является абсолютным показателем, отражающим масштабы инвестиционного проекта и размер дохода (с учетом ожидаемого изменения стоимости денег), получаемого от экономии затрат на оплату за снятие показаний приборов учета в МКД, сокращения затрат по введению режима ограничения электроэнергии, увеличения полезного отпуска за счет снижения общедомовых нужд, возмещения в тарифной составляющей, является величиной положительной и составляет 402 471 тыс. руб.

Внутренняя норма доходности (IRR). Показатель внутренней нормы рентабельности характеризует рентабельность инвестиций, вложенных в реализацию проекта. Его значение, равное 345,0% превышает ставку дисконтирования и говорит о привлекательности инвестиционного проекта.

7. Выводы

- Предлагаемый к рассмотрению проект «Внедрение интеллектуальной системы коммерческого учета электрической энергии в многоквартирных домах в районах Забайкальского края и г. Читы в 2016-2040гг.» в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет производственную, экономическую и социальную эффективность.

- Инвестиционные затраты на осуществление проекта составляют 4 982 982 тыс. рублей с учетом НДС и со сроком окупаемости 8,12 лет (простой) и 13,27 лет (дисконтированный).

- Дисконтированный доход за 30 лет составит 402 471 тыс. руб. при ставке дисконтирования 10%.